**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

Иркутская область

**Казенное учреждение Администрация Владимирского муниципального образования**

**Д У М А**

**Р Е Ш Е Н И Е**

от 12.07.2012 г. № 56 с. Владимир

Об утверждении Программы комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

Казенного учреждение Администрации Владимирского

муниципального образования «Заларинский район»

на 2012 - 2015 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь статьей 8 п. 4 Устава Владимирского муниципального образования , Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Казенного учреждение Администрации Владимирского муниципального образования «Заларинский район» на 2012 - 2015 годы (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Заларинский район».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу Казенного учреждения Администрации Владимирского муниципального образования «Заларинский район» (Е.А. Макарова)

Глава Владимирского МО Е.А. Макарова

**Программа**

**комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Владимирского муниципального образования на 2012 - 2015 годы**

**2012 год**

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Казенного учреждения Администрации Владимирского муниципального образования «Заларинский район» на 2012 - 2015 годы. |
| Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».3. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Заларинский район» |
| Разработчики Программы | - Комитет по строительству, дорожному и жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Заларинский район» |
| Исполнители Программы | - Комитет по строительству, дорожному и жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Заларинский район»- Казенное учреждение Администрации Владимирского муниципального образования «Заларинский район» |
| Цели Программы | - повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения Казенного учреждения Администрации Владимирского муниципального образования «Заларинский район», увеличение мощности, пропускной способности и сроков эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры;- обеспечение возможности подключения строящихся жилых объектов и объектов социально-культурного, бытового и промышленного назначения к системе коммунальной инфраструктуры Казенного учреждения Администрации Владимирского муниципального образования «Заларинский район»;- создание условий для устойчивого социально-экономического развития Казенного учреждения Администрации Владимирского муниципального образования «Заларинский район» путем реформирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ);-совершенствование механизмов эффективного управления муниципальным имуществом;- создание благоприятных условий привлечения инвестиций в жилищно-коммунальный сектор Казенного учреждения Администрации Владимирского муниципального образования «Заларинский район»;- внедрение ресурсосберегающих технологий;- улучшение экологической ситуации на территории Казенного учреждения Администрации Владимирского муниципального образования «Заларинский район». |
| Задачи Программы | - капитальный ремонт систем водоснабжения, теплоснабжения с применением современных материалов;- обустройство и оснащение оборудованием объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;- обеспечение условий для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры (далее - инвестиционные программы); |
| Сроки реализации Программы | 2012 - 2015 годы |
| Источники финансирования Программы | Финансирование мероприятий, входящих в Программу, осуществляется за счет:- средств федерального бюджета;- средств бюджета Иркутской области;- средств местного бюджета;- надбавок к тарифам на услуги организаций коммунального комплекса; |
| Основные мероприятия Программы | Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении № 1 к настоящей Программе  |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | По системам коммунальной инфраструктуры в целом:- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;- доля средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктурыПо системам теплоснабжения, водоснабжения:- сокращение показателя удельного веса сетей, требующих замены;- сокращение уровня потерь тепловой энергии, воды. По объектам, используемым для захоронения твердых бытовых отходов:- обеспечение высокого коэффициента уплотнения твердых бытовых отходов. |
| Планируемые результаты реализации Программы | - снижение издержек, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства;- дальнейшая активизация жилищного строительства;- подключение объектов капитального строительства к системе коммунальной инфраструктуры;- экономия энергетических и иных ресурсов; - улучшение экологической ситуации на территории Владимирского муниципального образования. |
| Организация контроля за реализацией Программы | Комитет по строительству, дорожному и жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Заларинский район». |

#  Введение

Разработка Программы обусловлена необходимостью определения долгосрочных стратегических задач развития систем коммунальной инфраструктуры Владимирского муниципального образования, формирования новых механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций в целях реализации Генерального плана развития муниципального образования, повышения эффективности градостроительных решений.

# Раздел I. Прогноз развития Владимирского муниципального образования и динамики потребления услуг организаций коммунального комплекса

Проведение анализа и оценки социально-экономического развития Владимирского муниципального образования, а также построение на основе полученных данных прогнозов такого развития, являются этапом, предшествующим разработке основных мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2012 - 2015 годы (далее - Программа).

Анализ и оценка социально-экономического развития Владимирского муниципального, а также прогноз его развития проводятся по следующим направлениям:

- демографическое развитие Владимирского муниципального образования;

- строительство домов индивидуальной жилой застройки;

- состояние коммунальной инфраструктуры.

Целью проведения анализа по выделенным направлениям является установление взаимосвязей между всеми основными показателями развития Владимирского муниципального образования и оценка их влияния на тенденции развития систем коммунальной инфраструктуры. Планирование всех мероприятий в рамках Программы зависит от уровня и прогноза развития каждого из направлений.

**1.1. Демографическое развитие**

На территории Владимирского муниципального образования по состоянию на 01.01.2012 г. проживает 983 человек.

С 2007 года наблюдается естественная убыль населения, с 2009 года прибыль населения увеличивается, но по переписи населения за 2011 год прибыль населения значительно уменьшается.

Изменение численности населения Владимирского муниципального образования приводится в нижеследующей таблице № 1.

# Динамика численности населения Владимирского муниципального образования

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (по переписи населения) |
| Численность населения по переписи и на конец года всего  | 1058 | 1010 | 961 | 1050 | 983 |
| Естественная прибыль/убыль | +1 | -48 | -49 | +89 | -67 |
| Миграция | -36 | -13 | -12 | +6 | -26 |

По итогам проведенного анализа демографической ситуации были выявлены основные проблемы формирования численности населения Владимирского муниципального образования устойчивая убыль населения, старение населения. В целом демографическую обстановку в Владимирском муниципальном образовании можно оценить как сложную, хотя подобная обстановка наблюдается в подавляющем большинстве регионов Российской Федерации.

Предполагается, что демографическая ситуация в Владимирском муниципальном образовании стабилизируется к 2015 году.

**1.2. Строительство жилых домов**

Существующий жилищный фонд Владимирского муниципального образования составляет 162 жилых дома - 9367,50 кв.м общей площади, из них число жилых домов ( индивидуально-определенных зданий) -115, площадью 4660,80 кв.м. и 47 многоквартирных жилых дома блокированной застройки площадью 4706,70 кв.м. отличаются удовлетворительным техническим состоянием и в значительной части подлежит сохранению на расчетный срок в качестве опорного. К сносу предлагаются 75 ветхих одноэтажных жилых домов площадью 2600 кв.м.

Генеральным планом предусматривается размещение нового жилищного строительства на свободной от застройки территории. Генеральным планом предлагается разместить там малоэтажные жилые дома с усадьбами.

**1.3. Состояние коммунальной инфраструктуры**

Одним из основных факторов, влияющих на формирование Программы, является состояние коммунальной инфраструктуры. Привлечение инвестиций в коммунальное хозяйство необходимо для развития коммунальной инфраструктуры, ее капитального ремонта и модернизации с учетом перспективного строительства предусмотренного Генеральным планом.

**1.3.1. Водоснабжение**

Водоснабжение населения Владимирского муниципального образования осуществляется из 2-х скважин, 7- ми колодцев и частных скважин. Дебит скважин примерно составляет 230,0 куб.м. в сутки. Забор воды производится глубинными насосами марки ЭЦВ -6

 Протяженность водопроводных сетей составляет 4,200 км. при диаметре 40 мм. Средний уровень износа составляет 30% Централизованным водоснабжением от водонапорной башни оборудовано здание средней общеобразовательной школы с.Владимир и детского сада для хозяйственно-питьевых нужд к жилым домам на протяжении 0,5 км. ,водопровод надом интернат для престарелых и инвалидов протяжённостью 156 п.м. требуют капитального ремонта 85 % износ.

**1.3.2. Теплоснабжение**

Теплоснабжение жилой застройки Владимирского муниципального образования осуществляется печным отоплением, частично централизованным от котельной ЗСДИПИ протяжённостью 2,5 км.

Существующие:

- угольная котельная (4 котла) в с. Владимир Заларинского спец. дома интерната отапливает корпуса и часть жилых домов общей площадью 5623,10 кв.м;

- угольная котельная (3 котла) школы с.Владимир отапливает – школы и детский сад площадью 2026,20 кв.м.;

Часовой отпуск тепла на нужды отопления, горячего водоснабжения составляет 0,43 Гкал/ч; годовой – 526 Гкал/год.

Топливом для котельных является уголь с Каратаевского карьера. Расход топлива – 2 480,00 т/год.

Передача тепловой энергии осуществляется по трубопроводам Ду 100 ÷50 мм протяженностью 2840 м в 2-х трубном, в подземном и частично надземном исполнении. В замене трубопровод не нуждается. Схема водяных тепловых сетей открытая. Средний уровень износа 5%. Горячее водоснабжение осуществляется путем непосредственного водозабора из теплосети.

**1.3.3. Захоронение твердых бытовых отходов**

Ежегодно на территории Владимирского муниципального образования образуется около 320 тонн твердых бытовых отходов (с. Владимир 187 тонн,

д. Горячий Ключ 37 тонн, д. Хотхор 96 тонн.

Бытовые отходы от учреждений, организаций и жилого сектора, а так же крупногабаритный мусор вывозятся для захоронения на полигон расположенный на расстоянии, 1,2 км.

Площадь санкционированной свалки : с. Владимир 0,6 км

Фактически полигон является узаконенной свалкой, так как не соответствует требованиям санитарных норм и правил. Отсутствует система отвода и очистки талых вод, фильтрата, отсутствуют водоупорные экраны.

#  1.3.4. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Владимирского муниципального образования производится от источников энергосистемы Саянские электрические сети. Трансформаторные подстанции электроснабжения расположенные на территории Владимирского муниципального образования : с. Владимир – 5 шт, д. Хотхор – 1 шт, д. Горячий Ключ – 1 шт., которые обслуживает Зиминские электрические сети Саянской электросетевой компании.

 Владимирское муниципальное образование имеет развитую распределительную систему электроснабжения на напряжении 10/35 кВ.

# 1.3.5. Телефонная связь, телевидение

# Телефонная связь

Обеспечение телефонной связью, сферы социального, культурного, просвещения в Владимирском муниципальном образовании осуществляется от электронных автоматической телефонной станций Заларинского филиала производственно-технического участка ОАО «Ростелеком» Существующие емкости телефонных станций полностью удовлетворяют потребности Владимирского муниципального образования. Кроме того, наблюдается тенденция уменьшения спроса на услуги проводной телефонной связи, большинство населения пользуются сотовыми операторами Байкалвестком, Мегафон, МТС, Билайн.

# Телевидение

Телевизионное вещание во Владимирском муниципальном образовании осуществляет Иркутский областной радиотелепередающий центр.

**Раздел II. План мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Владимирского муниципального образования на 2012 - 2015 годы**

С целью повышения эффективности функционирования системы коммунальной инфраструктуры жизнеобеспечения Владимирского муниципального образования, обеспечения возможности подключения строящегося жилья и объектов социально-культурного назначения к объектам системы коммунальной инфраструктуры, предлагается выполнить мероприятия по комплексному развитию системы коммунальной инфраструктуры Владимирского муниципального образования на 2012 - 2015 годы ([Приложение № 1](#sub_999101) к данной Программе), а именно по разделам:

# 2.1. Водоснабжение

#  Существующее водоснабжение неблагоустроенного жилья производится от водоразборных колонок и подземных источников.

**2.2. Теплоснабжение**

На проектные периоды развития территории в качестве основного источника тепла остается котельная, расположенная в с. Владимир. Существующая схема тепловых сетей сохраняется. Трассировка основных магистральных и распределительных тепловых сетей выполнена в соответствии с размещением существующих потребителей.

Предусмотрен капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей, что позволит сократить потери тепловой энергии при доставке её потребителю.

**2.3. Захоронение твердых бытовых отходов**

Предусматриваемая Программа система и организация работ по санитарной очистке территории Владимирского муниципального образования остается планово-регулярной для всех жилых и общественных зданий, независимо от степени их благоустройства.

Существующий полигон ТБО сохраняется. Несанкционированных свалок на территории Владимирского муниципального образования нет.

Для улучшения экологического и санитарного состояния Владимирского муниципального образования , решения комплекса работ по организации, сбору, удалению и уборки территорий наряду с проектированием и строительством объектов по обезвреживанию отходов следует разработать проект «Генеральная схема очистки поселений», удовлетворяющий всем требованиям действующих строительных и санитарных норм. Отсутствует система отвода и очистки талых вод, фильтрата, отсутствуют водоупорные экраны.

**3. Механизм реализации программы**

Настоящая Программа направлена на консолидацию финансовых ресурсов для модернизации коммунальной инфраструктуры Владимирского муниципального образования. В реализации мероприятий программы предусматривается участие администрации муниципального образования «Заларинский район», комитета по строительству, дорожному и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Заларинский район» организации коммунального комплекса.

Механизм реализации Программы определяется муниципальными целевыми Программами, долгосрочными целевыми Программами и муниципальными правовыми актами муниципального образования «Заларинский район» в сфере градостроительства и развития систем коммунальной инфраструктуры.

На основании утвержденной Программы организации коммунального комплекса разрабатывают по объектную проектно-сметную документацию, которая проходит экспертизу в установленном порядке. Стоимость разработки и экспертизы проектно-сметной документации учитывается в общем объеме финансовых потребностей для реализации настоящей Программы.

Размещение муниципальных заказов по реализации Программных мероприятий должно осуществляться на конкурсной основе.

Отчетные данные о реализации Программы и анализ фактически достигнутых результатов реализации Программы, с указанием источников финансирования, формируются по каждой локальной программе.

**4. Ресурсное обеспечение программы**

С целью реализации программы комплексного развития системы коммунальной Владимирского муниципального образования «Заларинский район»» планируется привлечь финансовые средства федерального, областного и местного бюджетов.

**5. Контроль за ходом реализации программы**

Казенное учреждение Администрация Владимирского муниципального образования ежегодно представляет в Думу администрации Владимирского муниципального образования отчет в ходе реализации программы, одновременно с отчетом об исполнении бюджета поселения за соответствующий финансовый год.

Итоговый отчет о реализации Программы предоставляется в Правительство Иркутской области.

Глава Владимирского МО Е.А. Макарова

Приложение № 1

к [Программе](#sub_9991) комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

 Владимирского муниципального образования

на 2012 – 2015 годы

**Программа**

**комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Владимирского муниципального образования на 2012 - 2015 годы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование объекта и проводимые мероприятия | Цели реализации мероприятия | Планируемые сроки реализации, годы |
| **ВОДОСНАБЖЕНИЕ** |
| **I. Капитальный ремонт водопроводных сетей с заменой стального трубопровода на полиэтилен по адресу:** | Улучшение качества водоснабжения населения, снижение потерь в водопроводной сети |  |
| 1. ул. Школьная – 40 лет Победы | 2013 |
| **П.Строительство водораздаточных павильонов** |  |
| 1. ул. 40 лет Победы | 2012 |
| **ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ** |
| **Ш. Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей** | Снижение нормативных и сверхнормативных технологических потерь |  |
| 1. от котельной до школы с.Владимир | 2013 |
| **У. Ремонт котельного и вспомогательного оборудования** | Снижение аварийности процесса выработки тепловой энергии, исключение возможности срывов бесперебойной подачи тепла потребителям |  |
| 1. Установка угольного водогрейного котла в электрокотельной в МБОУ Владимирская СОШ | 2012-2013 |
| **ЗАХОРОНЕНИЕ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ** |
| **У1. Мероприятия по захоронению твердых бытовых отходов** | Улучшение экологической ситуации на территории поселения |  |
| 1. обваловка полигонов ТБО | 2013 |
| 2. устройство подъездных путей |  | 2014 |

 **КУ Администрация Владимирского**

 **муниципального образования**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **от « 25 » марта 2013 г.** |  **№ 18** |

Об утверждении муниципальной целевой программы

«Гражданская оборона, защита населения и территорий КУ Владимирского муниципального образования

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2013 – 2015 годы»

 Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, статьями 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Порядком разработки и реализации целевых программ Владимирского муниципального образования утвержденным администрацией муниципального образования Заларинский район от 2013 года № , статьи 26 Устава Владимирского муниципального образования

 1. Утвердить муниципальную целевую программу «Гражданская оборона, защита населения и территорий Владимирского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2013 – 2015 годы».

 2. Разместить данное постановление на официальном сайте администрации Владимирского муниципального образования

|  |  |
| --- | --- |
| Глава администрации КУ Владимирского МО Е.А. Макарова  |  |

 Утверждена

 постановлением администрации

КУ Владимирского муниципального образования

 от « 25 » марта 2013 г. № 18

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

" ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА, ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ КУ ВЛАДИМИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

НА 2013 - 2015 ГОДЫ"

**Паспорт Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы  | «Гражданская оборона, защита населения и территорий КУ администрации Владимирского МО от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2013 – 2015 годы» |
| Основание для разработки  | - федеральный закон от 12.02. 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», (гл. III, ст. 8, пункт 2);- федеральный закон от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (гл. II, ст. 11, пункт 2);- Указ Президента Российской Федерации от 28.12.2010 года № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных служб на территории Российской Федерации».- постановление правительства Российской Федерации от 27.04. 2000 года № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств»;- постановление правительства Российской Федерации от 10.11.1996 года № 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»- постановление правительства Российской Федерации от 02.11.2000 года № 841 «Об утверждении положения об организации обучения населения в области гражданской обороны» (пункт 5, подпункт в, Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны);- постановление правительства Российской Федерации от 04.09. 2003 года № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;- постановлением правительства Российской Федерации от 29.11. 1999 года № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны; |
| Заказчик программы  | КУ администрация Владимирское муниципальное образование  |
| Разработчик программы  |  КУ администрация Владимирское муниципальное образование  |
| Цель программы  | Защита населения КУ Владимирского муниципального образования от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера |
| Задачи программы  |  Развитие системы мониторинга, прогнозирования и оценки последствий чрезвычайных ситуаций при ведении военных действий или вследствие этих действий.  Обеспечение готовности органов управления, сил и средств к экстренному реагированию и оперативным действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Обеспечение работающего персонала КУ администрации Владимирского муниципального образования и работников подведомственных муниципальных учреждений индивидуальными средствами защиты. Создание учебной материальной базы для обучения работающего персонала администрации Владимирского муниципального образования и подведомственных муниципальных учреждений Владимирского МО способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Разработка и осуществление комплекса превентивных мероприятий, направленных на смягчение последствий чрезвычайных ситуаций  |
| Исполнители основных мероприятий программы  | КУ администрация Владимирского муниципального образования  |
| Сроки реализации программы  | 2013 - 2015 годы  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы  |  Реализация Программы позволит решить ряд актуальных проблем по безопасности населения, материальных и культурных ценностей на территории Владимирского МО от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Частичное обеспечение работающего персонала администрации Владимирского муниципального образования и работников подведомственных муниципальных учреждений КУ администрации Владимирского муниципального образования индивидуальными средствами защиты. Техническое оснащение сил и средств районного звена подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. |
| Предполагаемые источники и объемы финансирования  | Предполагаемый объем необходимых финансовых средств для реализации Программы в 2013 - 2015 годах – **295** тыс. рублей из районного бюджета. В том числе по годам: 2013 год – **145** тыс. рублей; 2014 год – **91** тыс. рублей;2015 год – **59** тыс. рублей.  |
| Система организации контроля за исполнением программы  | Отчеты – ежеквартально, ежегодно; проверки – согласно плана работ.Контроль за исполнением Программы осуществляется КУ Администрацией Владимирского муниципального образования   |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Муниципальная целевая комплексная программа "Гражданская оборона, защита населения и территорий КУ администрации Владимирского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2013 – 2015 годы» рассматривается как состояние защищенности населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Разработка Программы обусловлена потребностью развития систем контроля в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Одной из главных причин такого положения дел является недостаточность выделяемых ассигнований на осуществление мероприятий по безопасности населения при ведении гражданской обороны или при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и как результат у работающего персонала администрации Владимирского МО и подведомственных муниципальных учреждений Владимирского МО нет индивидуальных средств защиты.

Решение этой сложной задачи с учетом реально сложившейся экономической обстановки возможно только целевыми программными методами, сосредоточив основные усилия на решении главной задачи – защите работающего персонала администрации Владимирского МО и подведомственных муниципальных учреждений администрации Владимирского МО от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Цель и задачи Программы

Целью Программы является обеспечение безопасности людей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера.

Для достижения этой цели необходимо решение следующих основных задач:

- обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;

- обеспечение оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;

- эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;

- предоставление населению средств индивидуальной защиты;

- проведение аварийно – спасательных работ в случае возникновения опасностей для населения при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Сроки и основные этапы выполнения Программы

Программа рассчитана на три года.

В период действия Программы планируется завершить разработку мер правового и экономического регулирования вопросов обеспечения безопасности населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Создание системы информационного обеспечения населения об опасностях, связанных с ведением военных действий или чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Исходя из объема финансирования и достигнутых результатов - будет осуществляться ежегодная корректировка мероприятий Программы

3. Ресурсное обеспечение Программы

Источником финансирования мероприятий Программы является районный бюджет. Объем ассигнований уточняется ежегодно на стадии формирования проекта районного бюджета.

4. Механизм реализации Программы

Заказчиком Программы является администрация КУ Владимирского муниципального образования.

К участию в реализации Программы привлекаются:

- структурные подразделения администрации КУ Владимирского МО

- муниципальные учреждения;

- подрядные организации, выполняющие работы, предусмотренные Программой;

- частные лица.

Привлечение специалистов государственных, муниципальных и ведомственных учреждений к реализации программных мероприятий, осуществляется в рамках их должностных обязанностей

 5. Организация управления и контроль над реализацией Программы

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет отдел бухгалтерского учета и отчетности **Администрации МО Заларинский район**

Текущее управление ходом выполнения Программы осуществляет отдел ЧС и ГО администрации МО Заларинский район.

 6. Оценка социально – экономических последствий реализации Программы

 В результате выполнения мероприятий Программы: 1) Снижение рисков возникновения травматизма и гибели людей при ведении военных действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2) Своевременная информация населения о мерах безопасности при ведении военных действий или чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3) Качественное улучшение материально-технического и иного обеспечения деятельности по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

4) Уменьшение времени реагирования единой дежурно-диспетчерской службы на чрезвычайные ситуации, повышения оперативности в принятии решений и управлении

7. Мероприятия целевой комплексной программы"Гражданская оборона , защита населения и территорий КУ администрации Владимирского МО от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2013 – 2015 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятий | Источникфинансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |
| всего | В том числе по годам |
| 2013 | 2014 | 2015 |
| 1.  | Приобретение индивидуальных средств защиты для работников КУ администрации Владимирского МО и работников ЦД ,,Росинка,,1. ГП-7Б - 70 штук2. Самоспасатели фильтрующие 70 шт3. Костюмы легкие пылезащитные 70 шт.4. Аптечка индивидуальная 70 шт5. ИПП-11 70 шт6. Пакет перевязочный медицинский 70 шт7. Антидоты 140 шт.8. ИД – 1 3 шт9. Прибор дозиметрического контроля 1 шт10. Приборы радиационной разведки в комплекте 1 шт11. ВПХР 1 шт |  Районный бюджет | 44132241162221220175 | 15501052181220175 | 1550105218- | 1432412-6- |
|  | Всего:   |  | 295 | 145 | 91 | 59 |

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

 ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН

 Казённое учреждение администрация

 Владимирского муниципального образования

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06..02.2014 г. № 12 с. Владимир

«Об утверждении

муниципальной программы

«Развитие физической культуры, спорта

и здорового образа жизни на территории

Владимирского муниципального образования на 2014-2016 гг.»»

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Владимирского муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни на территории Владимирского муниципального образования на 2014-2016 гг.» (Приложение № 1 к настоящему постановлению).
2. Бухгалтеру администрации финансирование мероприятий осуществлять в пределах ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий финансовый год.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном листке

 « Владимирский вестник »

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава администрации Е.А. Макарова

Приложение № 1

 к Постановлению Главы

№ 12 от 06.02.2014 г.

**Муниципальная программа**

**«Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни на территории Владимирского МО на 2014-2016 гг.»**

**ПАСПОРТ**

**Муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни на**

**территории Владимирского МО на 2014-2016 гг.»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни на территории Владимирского МО на 2014-2016 гг.» (далее – Программа) |
| Дата принятия решения о разработке программы, дата ее утверждения (наименование и номер соответствующего нормативного акта) | Решение Думы Владимирского МО № 17\5 от 11.03.2013 г « Об утверждении положения об обеспечении условий для развития на территории Владимирского МО массовой физической культуры и спорта» |
| Муниципальный заказчик | Администрация Владимирского муниципального образования  |
| Основные разработчики программы | 1. Глава администрации Макарова Е.А.
2. Ведущий специалист по социальной политике Гаврилова И.А.
 |
| Цели и задачи программы | **Цель:**1. Увеличить численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, за счет обеспечения доступности физкультурно-спортивных услуг всем слоям и категориям населения, эффективно используя возможности физической культуры и спорта, формируя здоровый образ жизни, при создании и развитии соответствующей инфраструктуры;

**Задачи:** 1. Привлечение граждан к участию в различных олимпиадах с целью патриотического отношения к своему поселению;2. Укрепление материально-технической базы для занятий спортом путем строительства простейших спортсооружений, ремонта имеющихся спортивных объектов и приобретения спортивного инвентаря;3. Проведение спортивно-массовых мероприятий среди всех групп населения;4. Сохранение и укрепления здоровья жителей поселка;5. Привлечение разных слоёв населения в активное занятие спортом для полного физического и духовного развития граждан, профилактики заболевания и правонарушений. |
| Важнейшие целевые показатели | - увеличение количества спортивных уличных площадок;- увеличение доли граждан Владимирского муниципального образования , систематически занимающихся физической культурой и спортом - увеличение количества коллективов организаций участвующих в соревнованиях - увеличение количества спортсменов, прошедших процедуру отборочных соревнований и участвующих в спартакиаде района, области - увеличение количества зрителей, посещающих соревнования - увеличение количества участников областных, районных и поселковых мероприятий. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2014 – 2016 г.г. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования составляет **486 тыс. руб.** в том числе:**2014 г. – 294,0 тыс. руб. (**бюджет Владимирского МО и внебюджетные источники финансирования )**2015 г. – 120,0 тыс. руб. (**бюджет Владимирского МО и внебюджетные источники финансирования);**2016 г. – 72,0 тыс. руб. (**бюджет Владимирского МО и внебюджетные источники финансирования); |
| Ожидаемые и конечные результаты реализации программы  | 1. Создание системы физического воспитания для различных групп населения на уровне городского поселения;
2. Создание необходимых условий для обеспечения различных групп населения занятиями физической культурой, массовым спортом и соревновательной практикой;
3. Повышение качества учебно-тренировочной работы и уровня результатов выступлений на соревнованиях;
4. Повышение уровня физического развития и физической подготовленности населения;
5. Увеличение количества занимающихся спортсменов в специализированных секциях, спортивных учреждениях;
6. Увеличение количества, разнообразие и качество физкультурно-спортивных услуг оказываемых населению;
7. Укрепление здоровья граждан;
8. Подготовка спортсменов к участию в межпоселенческих и районных играх.
 |
| Финансово – экономическое обоснование программы | Счет-фактуры, товарные чеки, квитанции, приходные кассовые ордера, проектно сметная документация, сметная документация на приобретение. |

1. Общие положения

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и направлена на развитие физической культуры, массового спорта, здорового образа жизни в Владимирском муниципальном образовании .

1. Описание проблемы и анализ причин ее возникновения

Физическая культура и спорт является одной из важнейшей отраслей социальной сферы. Поддержка оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина является существенным фактором, определяющим качество здоровья.

В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, требующих неотложного решения, в том числе:

- ухудшение физического и духовного здоровья населения;

- снижение физической активности во всех возрастных группах населения;

- рост алкоголизма, наркомании и токсикомании среди детей и молодежи;

- отсутствие спортивного зала и спортивной площадки на территории поселения

- строительства новых и модернизация имеющихся физкультурно-спортивных сооружений.

Спортивное сооружение в Владимирской СОШ эксплуатируется более 65 лет , следствием этого является их старение и ветшание.

Научные и статистические исследования подтверждают, что по сравнению с лицами, не занимающимися физической культурой и спортом, люди, активно и регулярно занимающиеся спортом, в 1,5 раза меньше страдают от утомляемости, в 2 раза реже болеют заболеваниями органов пищеварения, в 2,5 раза реже – гипертонической болезнью.

Еще одно стратегически важное направление в развитии массовой физической культуры и спорта – это расширение сети спортивных сооружений. Сегодня на территории Владимирского МО расположены :

|  |  |
| --- | --- |
| **Виды учреждений физкультуры и спорта** | **Вместимость, мест** |
| Спортзал в школе № 1 | 20 |
| Спортивный стадион  | 50  |

На данный момент в с. Владимир нет ни одного хоккейного корта , имеется 2 детских игровых площадки. Эти площадки позволяют занять детей и оградить от опасных необдуманных поступков и ситуаций, угрожающих их жизни и здоровью, поэтому считаем необходимым создание большего количества детских игровых площадок в нашем селе . А именно, необходимо строительство детских площадок на ул. Головинская , 40 лет Победы , д. Хотхор

Ввод объектов спорта является стратегическим звеном в развитии массового детско-юношеского спорта, спорта высших достижений, оказании платных услуг и оздоровления населения. Доступность занятий физической культурой и спортом привлечет в ряды оздоровительной системы наибольшее количество детей, подростков и взрослого населения. В поселении необходимо создать такие условия, чтобы было невозможно не заниматься спортом.

1. Обоснование необходимости решения проблемы

программными методами

Физическая культура и спорт являются частью современного образа жизни, социального и культурно-нравственного развития общества. Важнейшим элементом является также то, что роль спорта становится не только все более заметным социальным, но и политическим фактором в современном мире.

Экономические и политические преобразование, обострили социальные проблемы жизни людей, обоснованную тревогу вызывает сегодня снижение уровня здоровья населения.

Угрожающие размеры приобретает сегодня заболеваемость, обусловленная неблагоприятной ситуацией, пьянством и алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией.

Многолетняя тенденция ухудшения здоровья детей и учащейся молодежи влечет, за собой последующее снижение уровня здоровья во всех возрастных группах и в дальнейшем скажем на качестве трудовых ресурсов, воспроизводстве поколений.

Занятие физической культурой и спортом, активный образ жизни признаны во всем мире, как эффективное средство предотвращения и лечение широкого спектра болезней.

Физическая культура и спорт являются важными факторами социализации молодежи, поскольку формируют у них определенный тип поведения, исключающее пристрастие к вредным привычкам.

Универсальным средством сохранения и укрепления здоровья является двигательная активность. Занятие физическими упражнениями оказывают положительное воздействие практически на все системы организма и являются эффективным средством профилактики заболеваний. Однако значение физической культуры и спорта выходит за рамки двигательной активности.

Физическая культура как двигательная активность, и в более широком смысле – как культурное отношение к своему телу, является стержневым элементом здорового образа жизни, определяет полноценное развитие организма, самореализацию творческих сил личности, является фактором профилактики заболеваний и повышения уровня физической подготовленности людей.

В условиях реформации нашей экономики, также значительно осложнились проблемы быта и отдыха граждан. Это также один из факторов, определяющий состояние здоровья населения, и его негативное воздействие можно устранить, лишь создавая развитую структуру сервиса для отдыха населения.

Имеющаяся материально – техническая база физической культуры в поселении в техническом отношении морально устаревает, не оснащена современным тренажерным и технологическим оборудованием.

Перечисленные проблемы и факторы, сдерживающие развитие физической культуры и спорта в Владимирском муниципальном образовании на текущем этапе, так же требуют программных методов решения и предопределяют постановку целей и задач Программы, а также перечень программных мероприятий.

1. Оценка социально-экономической эффективности программы

Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в повышении социальной роли физической культуры и спорта в следствие:

- укрепления материально-технической базы объектов физической культуры и спорта;

- повышения качества предоставляемых населению города услуг в сфере физической культуры и спорта;

- повышения качества организации и проведения спортивно-массовых мероприятий;

- создания благоприятных условий для развития детско-юношеского, студенческого спорта, командных игровых видов спорта и физической культуры для всех слоев населения;

- улучшения спортивных результатов на различных соревнованиях.

1. Этапы и сроки выполнения программы

Срок реализации Программы – 2014-2016 годы.

1. Контроль и управление за реализацией программы

Управление программой – это совокупность скоординированных действий, реализуемых органами управления различного уровня и призванных обеспечить запуск программы, контроль и анализ хода работ, корректировку программы в случае необходимости, анализ и оценку конечных результатов реализации.

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

 ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН

 Казённое учреждение администрация

 Владимирского муниципального образования

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.03.2014 г. № 16-2 с. Владимир

|  |
| --- |
| **«Об утверждении целевой программы** **«Энергосбережение и повышение** **энергетической эффективности**  **на территории Владимирского МО»** |

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Распоряжением Правительства РФ от 01.12.2009 года № 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в РФ», Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Уставом Владимирского муниципального образования ,

 **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

 1.Утвердить Целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Владимирском МО, (далее «Программа») согласно приложению.

 2.Предусматривать ежегодно средства в объемах, предусмотренных в Программе, в проектах бюджета Владимирского МО на очередной финансовый год для реализации мероприятий Программы.

 3. Опубликовать постановление в информационном листке « Владимирский вестник » и разместить на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

 4. Признать утратившим силу Постановление главы администрации № 85 от 02.12.2013 г.

 4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой

**Глава администрации Е.А. Макарова**

Приложение №1

 к Постановлению

№16-2 от 06.03.2014 года

**ПАСПОРТ**

**Муниципальной долгосрочной целевой программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Владимирского муниципального образования 2014-2016 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Программы** | **" Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Владимирского муниципального образования на 2014-2016 годы "** |
| **Основание для разработки программы** | **Федеральными законами № 261-ФЗ от 23.11.2009 « Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Распоряжение Правительства Российской Федерации от  01.12.2009 года № 1830-р «Об утверждении плана мероприятий и повышению энергетической эффективности в РФ», Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года № 782,** |
| **Заказчик****Программы** | **Казённое учреждение Администрация Владимирского муниципального образования**  |
| **Разработчик Программы** | **Казённое учреждение Администрация Владимирского муниципального образования**  |
| **Исполнители****мероприятий****Программы:** | **Казённое учреждение Администрация Владимирского муниципального образования** |
| **Основные    цели Программы** |  **–обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.**  |
| **Основные задачи Программы** |  **-реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;**  **- разработка схем теплоснабжения;** **- разработка схем водоснабжения;****- разработка Программы комплексного развития поселения**  **-оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов;**  **-повышение эффективности системы теплоснабжения;**  **-повышение эффективности системы электроснабжения;**  **-повышение эффективности системы водоснабжения**  |
| **Сроки реализации Программы** |  **2014 – 2016 годы** |
| **Объемы и источники финансирования Программы** | **Общий объем финансирования Программы составляет – 1342,7 тыс.рублей, в том числе.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2014 г., тыс.руб.** | **2015 г. тыс.руб.** | **2016 г. тыс.руб.** |
| **Всего** | **Местный бюджет**  | **Областной****бюджет** |
| **425,3** | **181,250** | **244,050** | **154,0** | **177,0** |

**Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2014-2016 годов, могут быть уточнены при  формировании проекта  местного бюджета** |
| **Ожидаемые****конечные****результаты****реализации****Программы** | **– за период реализации Программы планируется:** **снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы не менее 2 % по отношению к 2013 г. с ежегодным снижением на 3 %;** **снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов не менее 2% по отношению к 2013 г.;** **экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за период реализации Программы в стоимостном выражении составит 30 тыс. рублей (в текущих ценах);** **суммарная экономия топлива, тепловой энергии в сопоставимых условиях – 0,12 т у.т.;** **суммарная экономия воды в сопоставимых условиях – 0,03 тыс. куб. м** |
| **Система организации контроля            за исполнением Программы** | **Мониторинг            реализации      Программы      осуществляет специалисты Казённого учреждения Администрация Владимирского муниципального образования , отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО «Заларинский район»** |

**Введение**

Реализация настоящей долгосрочной целевой Программы рассчитана на 2014-2016
годы. Организационные мероприятия реализации долгосрочной целевой Программы
обеспечивается выполнением планов мероприятий, составляемых на каждый
календарный год, что позволит оперативно вносить необходимые поправки с учетом
реальной ситуации, складывающейся на определенных этапах выполнения мероприятий по энергоресурсосбережению.

Долгосрочная целевая Программа должна создавать условия, позволяющие сочетать интересы ее участников в направлении намеченных приоритетов. Приоритетные направления работ:

1. Разработка схем тепло-и водоснабжения муниципального образования;

2. Выполнение работ по наладке и регулировке существующих систем
теплоснабжения в комплексе: теплоисточник, тепловая сеть, тепловой пункт, система
отопления, отопительный прибор с целью уменьшения необоснованно завышенных
расходов сетевой воды, устранения перегревов объектов муниципальной сферы.

3. Продолжение выполнения работ по внедрению приборов учета и систем регулирования потребления тепловой и электрической энергии, воды.

4. Реализация комплекса мероприятий, обеспечивающего надежное тепло- и водоснабжение объектов социальной сферы практически без дополнительных материальных затрат, без расширения существующих теплоисточников и инженерных систем.

5.Создание экономичного механизма, стимулирующего процесс энергоресурсосбережения.

**1.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**1.1. Цели Программы**

 Основной целью Программы являются обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в организации за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

**1.1. Задачи Программы**

 Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие основные задачи:

 реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

 разработка схем теплоснабжения и водоснабжения;

 оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов;

разработка программы комплексного развития Владимирского МО ;

 повышение эффективности системы теплоснабжения;

 повышение эффективности системы электроснабжения;

 повышение эффективности системы водоснабжения

**3. Сроки и этапы реализации Программы**

 Программа рассчитана на период 2014 – 2016 гг. Реализация Программы осуществляется в 2 этапа.

 На первом этапе (2014 г.) основными мероприятиями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны быть:

1.Разработка схем тепло и водоснабжения муниципального образования;

2. Проведение энергоаудита и составление   энергетических   паспортов   на   все   объекты муниципальной собственности;

3. разработка Программы комплексного развития Владимирского МО ;

4..Замена оконных и дверных блоков;

5.Установка таймеров на уличное освещение.

 На втором этапе (2015-2016 гг.) основными мероприятиями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны быть:

1..Организация работ по оснащению уличного освещения энергосберегающими лампами;

3. Проведение энергоаудита и составление   энергетических   паспортов   на   все   объекты муниципальной собственности;

4.Замена осветительных приборов на менее энергоемкие;

5.Замена оконных и дверных блоков в КИЦ « Фаворит »:

6.Установка приборов учета тепловой энергии.

7.Установка приборов учета холодной воды;

8.Замена старых отопительных котлов в индивидуальных системах отопления на новые энергоэффективные котлы.

**4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности**

 Программа состоит из 4 разделов, отражающих следующие актуальные направления энергосбережения и повышения энергетической эффективности в организации в соответствии с задачами Программы:

 1. Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Ответственным за организацию работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности является глава Макарова Е.А. .

 Мероприятия раздела охватывают, в частности:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Наименование мероприятия** | **Ед. изм.** | **Количе-ство** | **Ответст-венный исполни-тель** | **Источники финансирования\*** | **Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)** | **Ожидае-мый резуль-тат** |
| **в том числе** | **всего** |
| **2014г.** | **2015г.** | **2016г.** |
| **1. Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности** |
| 1. | Разработка схемы теплоснабжения | шт. | 1 | Макарова Е.А. | Всего | 270,0 |  |  | 270,0 |  |
| ОБ | 135,0 |  |  | 135,0 |
| МБ | 135,0 |  |  | 135,0 |
| 2. | Разработка схемы водоснабжения | шт | 1 | Макарова Е.А. | Всего | 40,0 |  |  | 40 |  |
| МБ | 40,0 |  |  | 40 |  |
| 3 | Разработка Программы комплексного развития поселения. | Шт. | 1 | Макарова Е.А. | Всегомб | 20,020,0 |  |  | 20,0 |  |
| 3. | Проведение обязательного энергетического обследования и разработка энергетического паспорта | шт |  | Макарова Е.А. | Всего | 92,3 |  |  | 92,3,0 |  |
| МБоб | 38,054,3 |  |  | 38,054,3 |
| 4. | Обучение работников основамэнергосбережения и повышения энергетической эффективности | чел | 2 |  | Всего |  | 5 | 5 | 10 |  |
| МБ | 0 | 5 | 5 | 10 |
| . | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | **Всего** | **422,3** | **5** | **5** | **453,0** |  |
| **МБ** | **233,0** | **5** | **5** | **10,0** |
| **ОБ** | **189,3** |  |  | **189,0** |

 2. Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов.

В учреждениях муниципального образования установлено 9 приборов учета электрической энергии. Требуется установить 3 прибора учета электрической энергии. Нужно установить 2 прибора тепловой энергии, 4 холодной воды.

Мероприятия раздела охватывают, в частности:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Наименование мероприятия** | **Ед. изм.** | **Количе-ство** | **Ответст-венный исполни-тель** | **Источники финансирования\*** | **Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)** | **Ожидае-мый резуль-тат** |
| **в том числе** | **всего** |
| **2014г.** | **2015г.** | **2016** |
| **2. Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов** |
| 1. | Установка современных приборов учета электрической энергии, поверка, замена вышедших из строя приборов учета  | шт. |  |  | Всего |  | 20 | 15 | 35 |  |
| МБ |  | 20 | 15 | 35 |
| 2. | Установка современных приборов учета тепловой энергии  | шт. | 1 |  | Всего |  | 12 | 9 | 21 |  |
| МБ |  | 12 | 9 | 21 |
| 3. | Установка современных приборов учета холодной воды  | шт. | 2 |  | Всего |  | 8 | 8 | \16 |  |
| МБ |  | 8 | 8 | 16 |
|  | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | **Всего** |  | **40** | **32** | **72** |  |
| **МБ** |  | **40** | **32** | **72** |

3. Повышение эффективности системы теплоснабжения.

В организации используется тепловая энергия, поступающая из системы централизованного теплоснабжения. Суммарная протяженность теплопровода составляет 200 м., из них требует замены 120 м. Состояние теплопровода характеризуется 80 % износом.

Мероприятия раздела охватывают, в частности:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Наименование мероприятия** | **Ед. изм.** | **Количе-ство** | **Ответст-венный исполни-тель** | **Источники финансирования\*** | **Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)** | **Ожидае-мый резуль-тат** |
| **в том числе** | **всего** |
| **2014г.** | **2015г.** | **2016** |
| **3. Повышение эффективности системы теплоснабжения** |
| 1. | Замена окон на энергоэффективные пластиковые  | шт. |  |  | Всего | 187,6 | 100.0 | 100,0 |  |  |
| МБОб | 37,6150,0 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | **Всего** | **187,6** | **100** | **100** | **387,6** |  |
| **МБ****ОБ** | **37,6****150,0** | **100** | **100** | **237,6****150** |

4. Повышение эффективности системы электроснабжения.

Суммарная разрешенная установленная мощность электроприемных устройств в организации составляет 170 кВт, при этом среднегодовая заявленная составляет 2,04 тыс. кВт.

Мероприятия раздела охватывают, в частности:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Наименование мероприятия** | **Ед. изм.** | **Количе-ство** | **Ответст-венный исполни-тель** | **Источники финансирования\*** | **Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)** | **Ожидае-мый резуль-тат** |
| **в том числе** | **всего** |
| **2014г.** | **2015г.** | **2016** |
| **4. Повышение эффективности системы электроснабжения** |
| 1. | Модернизация систем освещения, с установкой энергосберегающих светильников и автоматизированных систем управления освещением  |  |  |  | Всего | 20 | 45 | 40 | 105 |  |
| МБ | 20 | 45 | 40 | 105 |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | **Всего** | **20** | **45** | **40** | **105** |  |
| **МБ** | **20** | **45** | **40** | **105** |

   **5. Основные принципы программы:**

-приоритет повышения эффективности использования топлива и энергии;

-обязательность учета юридическими лицами расходуемых ими энергетических ресурсов, а также учета получаемых энергетических ресурсов;

-открытость программы по составу участников, направлениям энергосбережения, отраслевым и территориальным подходам;

-осуществление мероприятий программы за счет собственных средств либо на возвратной основе;

**6.Финансирование и реализация муниципальной** **программы.**

Финансирование муниципальных программ осуществляется за счет средств областного и местного бюджета: части средств, получаемых потребителями от экономии энергетических ресурсов в результате внедрения энергосберегающих проектов.

**7.Управление комплексом программных работ.**

Программа энергосбережения по своему характеру является стратегическим пакетом проблемно ориентированных проектов развития, направленных на перевод сложной системы производства и потребления энергии территории из одного состояния, не удовлетворяющего современным требованиям, в другое, более эффективное.

Планирование, контроль и координацию реализации программы осуществляет КУ Администрация Владимирского муниципального образования

Программа    внедрения    ресурсосберегающих    мероприятий    и    технологий предусматривает два этапа ее реализации.

**8.Ожидаемые и конечные результаты**

-Повышение   эффективности   использования   энергетических   и   водных   ресурсов учреждениями муниципальной бюджетной сферы.

-Содержание зданий и сооружений объектов муниципальной бюджетной сферы в соответствии с требованиями надзорных органов.

- Сокращение расход средств местного бюджета, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

 ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН

 Казённое учреждение администрация

 Владимирского муниципального образования

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 27 мая 2014 № 22 с. Владимир

«Об утверждении Муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
Владимирского муниципального образованияна 2015 – 2020 годы»

 В целях обеспечения жильём граждан в домах признанных аварийными и непригодными для проживания и их ликвидации, в соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 г. N 443-ПП "Об утверждении государственной программы Иркутской области "Доступное жилье" на 2014 - 2020 годы", в целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации , руководствуясь Федеральным законом № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Владимирского муниципального образования.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

* 1. Утвердить «Муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Владимирского муниципального образования» на 2015 – 2020 годы» согласно приложению № 1.
	2. Настоящее постановление опубликовать в информационном листке «Владимирский вестник » и разместить на официальном сайте Владимирского муниципального образования в информационной сети « Интернет».
	3. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой.

 Глава Владимирского

 муниципального образования Е.А. Макарова

 Приложение 1

 к постановлению главы администрации

 Владимирского МО № 22 от 27.05.2014 г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Владимирского муниципального образования» на 2015 – 2020 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

 муниципальная программа

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Владимирского муниципального образования» на 2015 – 2020 годы

|  |
| --- |
|  |
| Наименование программы : |  Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Владимирского муниципального образования на 2015-2020 годы (далее – Программа) |
| Ответственный исполнитель программы: | Казённое учреждение Администрация Владимирского муниципального образования |
| Цель программы: | Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных аварийными до1 января 2012 года (далее - дома, признанные непригодными для проживания), и ликвидация домов, признанных непригодными для проживания |
| Задачи программы : | Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания |
| Сроки реализации программы: | 2015 – 2020 годы |
| Целевые показатели программы: | 1. Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства в ходе реализации программы (541,8 м2). 2. Доля семей, переселенных из аварийного жилья, в общем количестве семей, нуждающихся в переселении ( 12 семей )3. Площадь снесенного непригодного для проживания жилищного фонда ( 541,8 м2). |
| Перечень основных мероприятий программы: | Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания. |
| Ресурсное обеспечение программы: | Общий объем финансирования Программы в ценах 2014 года составляет 14319,18 тыс. рублей, из них: предполагаемые средства областного бюджета –12408,0 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2015 год - 2068,0 тыс. руб.;  2016 год - 2068,0 тыс. руб.; 2017 год - 2068,0 тыс. руб.;  2018 год - 2068,0 тыс. руб. 2019 год - 2068,0 тыс. руб. 2020 год - 2068,0 тыс. руб.предполагаемые средства местного бюджета не менее 7 % - 1911,18 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2015 год - 318,53 тыс. руб. 2016 год - 318,53 тыс. руб. 2017 год - 318,53 тыс. руб. 2018 год - 318,53 тыс. руб. 2019 год - 318,53 тыс. руб. 2020 год - 318,53 тыс.руб.Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета. В установленном порядке для решения задач Программы возможно привлечение средств федерального и местных бюджетов в соответствии с законодательством.Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании областного бюджета на соответствующий финансовый год исходя из возможностей областного бюджета и затрат, необходимых для реализации Программы. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы |  Планируется:1. Ввести в эксплуатацию 541,8 кв.м нового жилья.2. Ликвидировать 541,8 кв.м существующего во Владимирском муниципальном образовании непригодного для проживания жилищного фонда.3. Обеспечить выполнение обязательств по переселению 12 семей (37 человек или 100 % от общего количества семей , нуждающихся в переселении по состоянию на 1 января 2012 года ) из непригодного для проживания жилищного фонда в Владимирском муниципальном образовании. |

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области, на 1 января 2012 года площадь жилищного фонда в Владимирском муниципальном образовании составляет 14,7 тыс. кв. метров, в том числе: аварийного жилья – 541,8 кв. метров. Количество граждан, проживающих в таких домах, составило 37 человек или 12 семей .

В результате обследования жилищного фонда, проведенного органами местного самоуправления Владимирского муниципального образования, были сформирован перечень аварийного жилья, требующего сноса.

 Из-за большого объема непригодного для постоянного проживания жилищного фонда, ограниченных возможностей местных бюджетов и несовершенства законодательной база Владимирского муниципального образования самостоятельно не может в полном объеме осуществить строительство и приобретение жилья для переселения граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям. Финансовые средства для решения проблем, связанных с переселением граждан из непригодного для проживания жилищного фонда Владимирского муниципального образования, повышения инвестиционной привлекательности Владимирского муниципального образования, необходимо формировать за счет средств областного бюджета и местного бюджета Владимирского муниципального образования.

Согласно посланию Президента Российской Федерации Путина В.В. Федеральному Собранию Российской Федерации на 2013 год в 2013 -2014 годах требуется значительно продвинуться в решении проблемы расселения аварийного жилья. В ближайшие годы из таких домов в новые квартиры должны переехать все граждане, которые признаны на
1 января 2012 года нуждающимися в улучшении жилищных условий в связи с аварийным состоянием их жилища.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» (далее – Указ) в установленные сроки необходимо разработать комплекс мер,

направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда.

В связи с этим, в первоочередном порядке расселению подлежат жилые помещения аварийного жилищного фонда Владимирского муниципального образования, признанного таковым по состоянию на 1 января 2012 года.

Реализация Программы будет способствовать решению поставленной Президентом Российской Федерации задачи по расселению аварийного жилья до 1 сентября 2017 года, повышению качества жилищного фонда.

**РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ**

1. Цель Программы - обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для проживания, и ликвидация домов, признанных непригодными для проживания.

 2. В процессе достижения поставленной цели должна быть решена задача по обеспечению жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для проживания, осуществляемая путем строительства, реконструкции, приобретения нового жилья и переселения в него граждан из домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации с последующей их ликвидацией.

Своевременное решение поставленной задачи будет способствовать достижению целевых индикаторов, установленных программой, и ее цели.

3.Целевыми показателями оценки хода реализации программы являются:

 1) объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства в ходе реализации программы (541,8 кв. м);

2 ) доля семей , переселённых из аварийного жилья , в общем количестве семей , нуждающихся в переселении (12 семей или 100 % от общего количества семей , нуждающихся в переселении по состоянию на 1 января 2012 года )

 3) Ликвидация 541,8 кв.м существующего во Владимирском муниципальном образовании непригодного для проживания жилищного фонда

4. Срок реализации программы – с 2015 по 2020 годы.

 Программа реализуется в один этап.

 **РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ**

Достижение цели Программы по обеспечению жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания, и ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года предполагается путем решения задач через реализацию основного мероприятия программы по обеспечению жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания.

Основное мероприятие программы осуществляется путем реализации мероприятия по строительству или приобретению нового жилья.

 Владимирское муниципальное образование самостоятельно принимает решение, в какие жилые помещения будут переселяться граждане из непригодного для проживания жилищного фонда: во вновь построенные жилые помещения или приобретенные на рынке первичного жилья. Владимирское муниципальное образование заключает муниципальный контракт на выполнение работ по строительству (приобретению), помещения в соответствии с законодательством Российской Федерации. Стоимость заключенного после 1 января 2014 года муниципального контракта не должна превышать предусмотренного на текущий год Владимирским муниципальным образованием в рамках Программы объема средств областного и местного бюджетов. В случае поэтапного строительства жилых домов стоимость этапа должна соответствовать объему предусмотренных

Владимирским муниципальным образованием в рамках Программы средств на очередной финансовый год

Строительство или приобретение, жилых помещений осуществляется в соответствии с условиями и сроками заключенного муниципального контракта.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации. Реализация программы включает формирование местной нормативно-методической базы, определяющей условия переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Расселение непригодных для проживания жилых помещений осуществляется в соответствии с очередностью, устанавливаемой реестрами аварийного жилищного фонда Владимирского муниципального образования признанного таковым до 1 января 2012 года.

В целях реализации Указа до 1 сентября 2017 года расселению подлежат дома, признанные аварийными до 1 января 2012 года.

 В рамках Программы предусмотрена возможность осуществления мероприятий по переселению граждан из жилых объектов муниципальной собственности высокой

степени аварийности, требующих незамедлительного расселения во избежание аварийных ситуаций и причинения вреда здоровью проживающих в нем граждан. В рамках Программы будет осуществляться ликвидация жилищного фонда, признанного до 1 января 2012 года в установленном порядке ветхим либо аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации.

В течение года после расселения домов, признанных непригодными для проживания, Владимирским муниципальное образование обязано их снести за счет средств местного бюджета и в течение месяца после сноса представить в министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее - Министерство) документ, подтверждающий снос и снятие с учёта снесённого жилья..

 **РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ**

 Меры государственного регулирования переселения граждан аварийного жилищного фонда в рамках программы предусмотрены статьями 32 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации собственникам выплачивается выкупная стоимость жилого помещения. По соглашению с собственником жилого помещения, переселяемого в рамках программы, ему может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости в выкупную цену. Если собственник жилого помещения не согласен с решением об изъятии жилого помещения, либо с ним не достигнуто соглашение о выкупной цене жилого помещения или других условиях его выкупа, орган местного самоуправлении, принявший такое решение, может предъявить в суд иск о выкупе жилого помещения.

В соответствии со статьей 89 Жилищного кодекса Российской Федерации жилое помещение, предоставляемое по договору социального найма в связи с выселением должно быть благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного пункта, равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, отвечать установленным требованиям и находиться в границах данного населенного пункта.

 Стоимость 1 кв.м общей площади жилого помещения, строящегося (реконструируемого), приобретаемого в рамках Программы, не должна превышать норматив стоимости 1 кв.м общей площади жилого помещения, устанавливаемый для Иркутской области правовым актом Правительства Иркутской области на год, в котором планируется реализация мероприятий Программы (далее - норматив стоимости 1 кв.м жилья – 26 468 рублей).

 В случае заключения муниципального контракта с застройщиком на строительство или приобретение жилых помещений для переселения граждан из домов, признанных непригодными для проживания, по цене, превышающей норматив стоимости 1 кв.м жилья, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств местного бюджета Владимирского муниципального образования. В случае предоставления гражданину жилого помещения, общая площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого помещения, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств местного бюджета Владимирского муниципального образования.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации, расселение всего аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания по состоянию на 1 января 2012 года, планируется осуществить в рамках жилищных программ Иркутской области до сентября 2020 года. После указанной даты планируется осуществлять расселение жилищного фонда на территории Владимирского муниципального образования.

В рамках реализации указанных нормативно-правовых актов Министерством в рамках Программы реализуются мероприятия по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда Владимирского муниципального образования.

 **РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ**

 Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета. В установленном порядке для решения цели программы возможно привлечение средств областного и местного бюджета в соответствии с законодательством.

 Общий объем финансирования Программы составляет 14319,18 тыс. рублей, из них:

предполагаемые средства областного бюджета –12408,0 тыс. руб., в т.ч. по годам:

 2015 год - 2068,0 тыс. руб.;

 2016 год - 2068,0 тыс. руб.;

 2017 год - 2068,0 тыс. руб.;

 2018 год - 2068,0 тыс. руб.

 2019 год - 2068,0 тыс. руб.

 2020 год - 2068,0 тыс. руб.

предполагаемые средства местного бюджета не менее 7 % - 1911,18 тыс. руб., в т.ч. по годам:

 2015 год - 318,53 тыс. руб.

 2016 год - 318,53 тыс. руб.

 2017 год - 318,53 тыс. руб.

 2018 год - 318,53 тыс. руб.

 2019 год - 318,53 тыс. руб.

 2020 год - 318,53 тыс. руб.

 Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании областного бюджета на соответствующий финансовый год исходя из возможностей областного бюджета и затрат, необходимых для реализации Программы.

Объемы финансирования мероприятий Программы определяются после утверждения списка аварийного жилищного фонда Владимирского муниципального образования, с указанием точного адреса, площади, состава семьи.

Финансовое обеспечение данных мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета, средств местного бюджета.

**РАЗДЕЛ 5. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ВЛАДИМИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Владимирское муниципальное образование реализует следующие мероприятия:

- строительство (приобретение) нового жилья:

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

- снос непригодного для проживания жилищного фонда.

Реализация Программы осуществляется путем предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета, местного бюджета Владимирского муниципального образования в виде субсидий на софинансирование расходных обязательств Владимирского муниципального образования по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда во Владимирском муниципальном образовании (далее - субсидии).

Размер софинансирования мероприятий Программы за счет средств местного бюджета устанавливается в соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

 Владимирское муниципальное образование, попадает под действие пункта 3 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в размере не менее 7 % от общего объема средств, предусмотренных на реализацию мероприятия.

Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету Владимирского муниципального образования в целях софинансирования расходных обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда во Владимирском муниципальном образовании, заключенных между Министерством и Владимирским муниципальным образованием (далее - Соглашение) в установленном законодательством порядке.

**РАЗДЕЛ 6 . ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

В соответствии с целью Программы , её эффективность будет рассматриваться количеством семей, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, объем вновь построенного жилья и ликвидированного во Владимирском муниципальном образовании непригодного для постоянного проживания жилищного фонда.

Реализация Программы с 2015 по 2020 годы позволит достичь следующих результатов:

1) снижение количества граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 12 семей (37 человек);

2) ввод нового жилья площадью 541,8 кв. м.;

3) ликвидация 541,8 кв.м непригодного для проживания жилищного фонда.

Социальный эффект реализации Программы состоит в улучшении по окончанию Программы жилищных условий 12 семей или 37 человек или 100 % от общего количества семей , нуждающихся в переселении по состоянию на 1 января 2012 года.

Глава Владимирского

муниципального образования Е.А. Макарова

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

 ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН

 Казённое учреждение Администрация

 Владимирского муниципального образования

#  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 . 11 . 2012 г. № 41 с. Владимир

**«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям на территории казенного учреждения Администрация Владимирского муниципального образования на 2012-2015 г.г.»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 03.03.2011 № 139 «Об утверждении Правил предоставления в 2011 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям на территории казенного учреждения Администрация Владимирского муниципального образования на 2012-2015 г.г.» согласно приложения № 1.

1. Опубликовать настоящее Постановление в информационном листке

« Владимирский вестник »

Глава КУ администрация

Владимирского муниципального образования Е.А.Макарова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением главы администрации

Владимирского муниципального образования

Заларинского района Иркутской области

 № 41 от 24.11.2012 г.

**Муниципальная долгосрочная целевая программа**

**«Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям на территории казенного учреждения Администрация Владимирского муниципального образования на 2012-2015 г.г.»**

 **с. Владимир**

 **ПАСПОРТ**

К долгосрочной целевой программе

 **«Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,**

 **проездов к дворовым территориям на территории казенного учреждения Администрация Владимирского муниципального образования Иркутской области на 2012-2015 г.г.»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | долгосрочная целевая программа «Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям на территории казенного учреждения Администрация Владимирского муниципального образования на 2012-2015 г.г.» (далее -программа) |
| Основание для разработки программы | Жилищный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 13.12.2010 № 357-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»; постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2011 № 139 «Об утверждении Правил предоставления в 2011 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской постановление главы администрации Владимирского МО от 30.12.2011г. № **161** «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации целевых программ (в редакции от 16.04.2010) |
| Заказчик программы |  Казённое учреждение администрация Владимирского МО |
| Разработчик и координатор программы | Специалисты КУ администрация Владимирского МО  |
| Цель программы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов во Владимирском МО |
| Задача программы | Доведение технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов до нормативных требований. |
| Сроки и этапы | 2012-2015г.г. |

|  |  |
| --- | --- |
| реализации программы |  |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем средств на реализацию программы составит-1 696,80 тыс. руб. 2012 году– 424,2 тыс. рублей;-областной бюджет- 420,0 тыс. руб;- местный бюджет- 4,200 тыс. руб.2013 год составит: всего – 424,2 тыс. рублей:-областной бюджет-420 тыс. рублей;-местный бюджет-4,200 тыс. рублей2014 год составит: всего – 424,2 тыс. рублей:-областной бюджет-420 тыс. рублей;-местный бюджет-4,200 тыс. рублей2015 год составит: всего – 424,2 тыс. рублей:-областной бюджет-420 тыс. рублей;-местный бюджет-4,200 тыс. рублей |
| Механизм реализации программы | Асфальтобетонное покрытие дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели ее социально-экономической эффективности | Реализация данной программы позволит выполнить комплекс работ по ремонту дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. Будет произведен ремонт дворовых территорий: В 2012 году- 8 территорий, в 201З году - 8 территорий, в 2014году- 5 территорий, в 2015году- 7 территорий. |

**1. Характеристика проблемы и обоснование ее решения программно-целевыми методами**

В существующем жилищном фонде на территории Владимирского муниципального образования отсутствуют объекты благоустройства дворов и не отвечают в полной мере современным требованиям. Из-за недостаточного финансирования не производились благоустроительные работы по строительству асфальтобетонного покрытия. Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов во многом зависит качество жизни населения.

По состоянию на 1 января 2012 года площадь дворовых территорий многоквартирных домов составляет - 12689 м2

Для приведения дворовых территорий к современным нормам комфортности назрела необходимость создания программы, в которой предусматриваются мероприятия, направленные на строительство асфальтобетонного покрытия дворовых территорий.

В создавшейся ситуации необходимо принять неотложные меры по качественному изменению состояния сети дворовых территорий многоквартирных домов, чтобы обеспечить потребности населения поселка Владимир

Использование программно-целевого метода, увязывающего цель, задачу и мероприятия по срокам и ресурсам, создаст условия для максимально эффективного использования бюджетных средств в соответствии с приоритетами муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства.

**2. Основные цель и задача программы**

Целью программы является повышение уровня благоустройства дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов во Владимирском муниципальном образовании.

Для достижения указанной цели необходимо решить задачу по доведению технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов до нормативных требований.

**3. Система программных мероприятий**

Система программных мероприятий включает в себя работу по следующим направлениям:

- нормативное правовое и методологическое обеспечение реализации
программы, включающее разработку и принятие правовых документов,
связанных с разработкой механизмов реализации мероприятий программы;

- финансовое обеспечение реализации программы , включающее
разработку финансовых и экономических механизмов для проведения
капитального ремонта дворовых территорий, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов и подготовку необходимых
обоснований и расчетов при разработке проектов бюджета Владимирского муниципального образования на соответствующий и последующие годы;

Организационные мероприятия предусматривают:

- подготовку заявки для получения финансовой поддержки на
проведение капитального ремонта дворовых территорий;

- осуществление контроля за реализацией программы;

* освещение хода реализации программы в средствах массовой
информации;
* проведение мониторинга реализации программы и подготовку
информационно-аналитических материалов.

**4. Обоснование ресурсного обеспечения программы**

Общий объем средств на реализацию программы составит-1 696,80 тыс. руб.

 Средства областного бюджета- 1 680,0 тыс. руб.

Средства бюджета МО « Владимир» — 16,800 тыс. руб.

**5. Механизм реализации программы**

Реализация мероприятий программы осуществляется в 2012-2015 г.г.
Администрация поселения осуществляет текущую работу по координации
деятельности исполнителей программных мероприятий, обеспечивая их
согласованные действия по реализации мероприятий, а также по целевому и
эффективному использованию средств, выделяемых на реализацию
программы. В течение всего срока реализации будет вестись ежегодная
корректировка по источникам и объемам финансирования, исходя из
реальной экономической ситуации. Администрация Владимирского муниципального образования контролирует своевременное и полное проведение мероприятий программы, предоставляет информацию о ходе выполнения мероприятий программы в соответствующие органы администрации в соответствии с постановлением главы администрации 30.12.2011 № 161 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации целевых программ (в редакции от 16.04.2010).

Администрация Владимирского муниципального образования несет ответственность за реализацию и достижение конечных результатов программы, целевое использование средств, выделяемых на выполнение программы.

Исполнителями программы являются унитарное муниципальное предприятие МУП «Коммунальщик», подрядные организации, определенные заказчиком программы в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Исполнители программы несут ответственность за качественное и

своевременное выполнение мероприятий программы, целевое и рациональное использование финансовых средств.

**6. Оценка социально-экономической и иной эффективности**

**реализации программы**

Реализация данной программы позволит выполнить комплекс работ по ремонту дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. В 2013 году будет произведен ремонт 8 территорий.

Глава КУ администрации

Владимирского муниципального образования Е.А.Макарова

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН

Казённое учреждение администрация

Владимирского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 24.11. 2012 г. № 42 с. Владимир

**«Об утверждении** муниципальной долгосрочной целевой программы

«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения

 на территории казенного учреждения Администрация Владимирского муниципального образования на 2012-2015 г.г.»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 03.03.2011 № 139 «Об утверждении Правил предоставления в 2011 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ развития автомобильных дорог местного значения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Муниципальную долгосрочную целевую программу

«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории казенного учреждения Администрация Владимирского муниципального образования на 2012-2015 г.г.» согласно приложению № 1.

1. Опубликовать настоящее Постановление в информационном листке

 « Владимирский вестник »

Глава КУ администрации

Владимирского муниципального образования Е.А.Макарова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением главы администрации

Владимирского муниципального образования

Заларинского района Иркутской области

 № 42 от 24.11.2012 г.

**Муниципальная долгосрочная целевая программа**

 **«Развитие автомобильных дорог местного значения общего пользования местного значения на территории казенного учреждения Администрация Владимирского муниципального образования на 2012-2015 г.г.»**

 **с. Владимир**

**П а с п о р т**

**муниципальной долгосрочной целевой программы**

**« Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории казенного учреждения Администрация Владимирского муниципального образования на 2012-2015 годы »**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории казенного учреждения Администрация Владимирского муниципального образования на 2012-2015 г.г.»годы» (далее - программа) |
| Основание для разработкиПрограммы | ⦁ распоряжение Правительства Российской Федерации «О разработке программы» от 15.06.2007 № 781-р;⦁ Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)", утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 №848(в ред. постановлений Правительства РФ от 20.05.2008 № 377, от 12.10.2010 № 828, от 18.04.2011 № 293;⦁ Приказ Федерального дорожного агентства от 10.05.2011 № 46;⦁ Закон Иркутской области от 03.11.2011 г. № 93-ОЗ « О дорожном фонде Иркутской области»; |
| Основные разработчики Программы | Комитет по строительству, дорожному и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Заларинский район» Иркутской области |
| Куратор и исполнители Программы | ⦁ Комитет по строительству, дорожному и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Заларинский район » Иркутской области⦁ КУ Администрация муниципального образования «Заларинский район »⦁ КУ Администрация Владимирского муниципального образования Заларинского района Иркутской области |
| Цель Программы | ⦁ совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Владимирского МО Заларинского района в соответствии с потребностями экономики поселения;⦁ улучшение транспортной связи населенных пунктов поселения;⦁ повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения;⦁ повышение комплексной безопасности, устойчивости автомобильных дорог местного значения. ⦁ обеспечение безопасности перевозки грузов и пассажиров, снижение транспортных издержек в экономике поселения |
| Задачи Программы | ⦁ развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;⦁ повышение уровня безопасности движения;⦁ восстановление и улучшение эксплуатационных качеств автомобильных дорог района;⦁ строительство, реконструкция и капитальных ремонт автомобильных дорог местного значения;⦁ проведение капитального ремонта и восстановление дорожных покрытий улиц сельских населенных пунктов |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2012-2015 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем средств на реализацию программы – 1 159,596 тыс. рублей 2012 год: Всего – 289,899 тыс. рублей;Областной бюджет- 287,0 тыс. рублей;Местный бюджет- 2,899 тыс. рублей.2013 год: Всего – 289,899 тыс. рублей;Областной бюджет- 287,0 тыс. рублей;Местный бюджет- 2,899 тыс. рублей.2014 год: Всего – 289,899 тыс. рублей;Областной бюджет- 289,0 тыс. рублей;Местный бюджет- 2,899 тыс. рублей.2015год: Всего – 289,899 тыс. рублей;Областной бюджет- 287,0 тыс. рублей;Местный бюджет- 2,899 тыс. рублей  |
| Методы реализации программы | Перечень мероприятий Программы |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | ⦁ Приведение в нормативное состояние автомобильные дороги, связывающие населённые пункты поселения:всего: км, из них: в 2012 году – 2 км, в 2013 году – 5 км, в 2014 году – 3.06 км, в 2015 году – 1 км; |
| Система организации контроля за исполнением Программы | ⦁ Администрация муниципального образования «Заларинский район» Иркутской области |

**I. Характеристика проблемы, на решение которой**

**направлены мероприятия долгосрочной целевой программы**

 «**Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения**

 **на территории Владимирского муниципального образования на 2012-2015 г.г.»**

 **(Далее – программа)**

Одним из направлений деятельности органов местного самоуправления является максимальное удовлетворение потребности населения в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах.

Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

– снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог;

– стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;

– экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в пути;

– снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

– повышение комфорта и удобства поездок.

В целом улучшение «дорожных условий» приводит к:

– сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);

– снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышения производительности труда);

– повышению спроса на услуги дорожного сервиса;

– повышению транспортной доступности;

– снижению последствий стихийных бедствий;

– сокращению числа дорожно-транспортных происшествий и пострадавших в них;

– улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расхода ГСМ).

Таким образом, «дорожные условия» оказывают влияние на все важные показатели экономического развития.

Обеспечение финансирования дорожного хозяйства является одной из важнейших задач, от успешного решения которой зависит успех развития экономики. Расчеты показывают, что эффективность работы во многом определяется эффективностью функционирования производственной инфраструктуры, которая, в свою очередь, существенно зависит от уровней мобильности товаров (объемы перевозок грузов и грузооборот) и подвижности населения (объемы перевозок пассажиров и пассажирооборот), обеспечиваемых автомобильным транспортом в повседневных массовых перевозках.

Автомобильные дороги имеют важное значение для Владимирского МО. Они обеспечивают  связь населённых пунктов, входящих в состав муниципального образования, с районным центром, центрами муниципальных образований сельских поселений  и между собой.

 Владимирское муниципальное образование расположено в юго-восточной части Иркутской области. На северо - востоке муниципальное образование граничит с Бажирским муниципальным образованием , на востоке и юге с Усть –Ордынским Бурятским Автономным Округом, на западе с Новочеремховским муниципальным образованием.

Площадь Владимирского МО «Заларинский район» составляет 2,13 тысяч квадратных километров, численность постоянного населения - 1095 человек, проживающих в 3 населенных пунктах: с. Владимир , дер. Горячий Ключ , дер. Хотхор

Административный центр муниципального образования – село Владимир –расположенный в 182 км от областного центра по автодороге (по железнодорожной магистрали – 175 км) .

 На территории находятся предприятия и учреждения, обеспечивающие жителей поселения рабочими местами : Заларинский специальный дом интернат для престарелых и инвалидов , МБОУ Владимирская средняя школа , МБДОУ Владимирский детский сад , ж\д станция.

Через территорию района проходит Транссибирская железнодорожная магистраль и автомобильная дорога Красноярск-Иркутск.

Через территорию Владимирского муниципального образования Заларинского района проходят основные транзитные и торговые пути: Транссибирская и автомобильная дорога Красноярск – Иркутск. В силу своего благоприятного географического положения муниципальное образование является своеобразным межрайонным звеном среди территорий западной части Иркутской области.

Сообщение между населенными пунктами осуществляется по дорожной сети местного значения, протяженностью 6 ,3 км.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Владимирского муниципального образования «Заларинский район», составляет по состоянию на 01.01.2011 – 11,06 километров, в том числе улично-дорожная сеть населенных пунктов района.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения в Владимирского МО, не отвечающих нормативным требованиям, по состоянию на 01.01.2011 составляла 96,4 процентов.

Для улучшения показателей по Владимирскому МО необходимо увеличение средств, выделяемых на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог.

Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Для обеспечения существующих и прогнозируемых объемов автомобильных перевозок требуются реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведение их в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационному состоянию.

Себестоимость грузоперевозок, осуществляемых по автомобильным дорогам, имеющих транспортно-эксплуатационные показатели, не соответствующие нормативным требованиям, повышается, а безопасность движения ухудшается.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования местного значения в Заларинском районе позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

– риск ухудшения социально-экономической ситуации в районе, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;

– риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования;

– риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное отставание в выполнении ремонтных работ автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей.

**2. Основные цели, задачи, сроки реализации и показатели МДЦП «Дороги»**

Основной целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

 Автомобильные дороги общего пользования местного значения построены в 60-80-х годах под существующие в то время нагрузки и с момента ввода в эксплуатацию не подвергалась капитальному ремонту и реконструкции. Первоочередная задача администраций муниципальных образований района – произвести реконструкцию или капитальный ремонт существующих автомобильных дорог общего пользования, а также превратить грунтовые дороги в автомобильные дороги с асфальтобетонным покрытием.

 Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

– поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дорог, путем содержания дорог и сооружений на них;

– сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта;

– использование по целевому назначению субсидий из областного бюджета за счет средств Дорожного фонда на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований поселений.

Срок реализации Программы – 2012-2015 годы.

**3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение,**

**перечень мероприятий с разбивкой по годам,**

**источникам финансирования МДЦП «Дороги»**

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1) разработка проектно-сметной документации;

2) строительство, реконструкция ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения;

3) строительство, реконструкция, содержание и капитальный ремонт автомобильных дорог.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

4) реконструкция и ремонт инженерных сооружений (мосты, трубы);

5) развитие автомобильных дорог населенных пунктов и дорог местного значения.

Сроки и очередность мероприятий по реализации Программы будут определяться в зависимости от задач, предусмотренных муниципальными и областными целевыми программами.

Мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту будут определяться на основе результатов обследования автомобильных дорог при наличии проектно-сметной документации.

Таблица № 1

**Объемы финансирования мероприятий МДЦП «Дороги» по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Владимирского муниципального образования Заларинского района**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Протяженность дорог, км. | Ремонт  тыс. руб.2012 год | Ремонт  тыс. руб.2012 год | Ремонт тыс. руб.2012 год | Ремонт  тыс. руб.2012 год |
| Ремонт автомобильных дорог  | 11,06 | 289,899 | 289,899 | 289,899 | 289,899 |

**4. Нормативное обеспечение МДЦП «Дороги»**

Для достижения цели Программы муниципальным образованиям, расположенным на территории района, необходимо принять постановление о нормативах финансовых затрат на строительство, капитальный ремонт, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений находящихся на них и правилах расчета размера ассигнований местных бюджетов на указанные цели.

**5. Механизм реализации, организация управления и**

**контроль над ходом реализации МДЦП «Дороги»**

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы – Администрация Владимирского муниципального образования Заларинского района Иркутской области.

Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным  заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

– экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

– подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

– ежегодная корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия местного, областного и федерального бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

– мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Муниципальный  заказчик Программы выполняет свои функции во взаимодействии с заинтересованными областными органами исполнительной власти, Дорожным фондом Иркутской области, органами местного самоуправления.

На уровне Заларинского района обеспечение реализации программных мероприятий осуществляется органами местного самоуправления муниципальных образований района на основе разработки и реализации ими программ развития автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных  контрактов на разработку проектно-сметной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог .

Муниципальный заказчик Программы участвует в распределении объемов финансирования, по этапам и объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Контроль над реализацией Программы осуществляется Заларинской районной Думой и Администрацией муниципального образования «Заларинский район».

Куратор Программы – комитет по строительству, дорожному и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Заларинский район»:

– ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

– осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы.

**6. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации МДЦП «Дороги»**

Эффективность реализации Программы зависит от результатов, полученных в сфере деятельности транспорта и вне его.

«Транспортный эффект» заключается в получении прямых выгод, получаемых в результате улучшения дорожных условий, для лиц, пользующихся автомобильными дорогами. «Транспортный эффект» включает в себя экономию затрат на эксплуатацию транспортных средств, сокращение времени нахождения в пути, повышение эффективности использования транспортных средств, снижение количества дорожно-транспортных происшествий и числа пострадавших, повышение комфортности движения и улучшение удобства в пути следования. «Внетранспортный эффект» связан с влиянием совершенствования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на социально-экономическое развитие района и экологическую обстановку. К числу социально-экономических последствий модернизации и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного  значения относятся:

1) повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

2) активизация экономической деятельности, содействие освоению новых территорий и ресурсов, расширение рынков сбыта продукции;

3) снижение транспортной составляющей в цене товаров и услуг;

4) улучшение транспортного обслуживания сельского хозяйства и населения района за счет строительства подъездов к сельским населенным пунктам по дорогам с твердым покрытием;

5) создание новых рабочих мест;

6) снижение негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду.

Таблица № 2

**Целевые индикаторы и показатели МДЦП «Дороги»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикатора | Ед.изм. | Показатели по годам |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | км | 3 | 5 | 3,06 | 1 |
| 2 | Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог | % | 70 | 75 | 85 | 96 |
| 3 | Доля протяженности автодорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автодорог общего пользования местного значения (11.6) | % | 96,4 | 81 | 73 | 64 |
| 4 | Доля отремонтированных автодорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт | % | 0 | 22 | 10,4  | 11.1 |

Общественная эффективность Программы связана с совокупностью «транспортного эффекта» и «вне транспортного эффекта» с учетом последствий реализации Программы, как для участников дорожного движения, так и для населения и хозяйственного комплекса района в целом.

Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению скорости, удобства и безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, приведет к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки. В результате уменьшения транспортных расходов повысится конкурентоспособность продукции отраслей экономики, что окажет положительное воздействие на рост объемов производства и уровня занятости. Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог, будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики района.

Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:

– протяженность участков автомобильных дорог общего пользования  местного значения за счет капитального ремонта с целью доведения их до нормативных требований – 11.06 км;

– протяженность тротуаров за счет ремонта дворовых территорий – 3 км.

Это позволит решить следующие задачи Программы:

- поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги;

– сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения и за счет реконструкции и капитального ремонта.

В состав ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется  информация об оценке эффективности реализации Программы по целевым индикаторам и показателям, разработанным в МДЦП «Дороги».

Глава КУ администрация

Владимирского МО Е.А Макарова

Паспорт общественно значимого некоммерческого проекта , претендующего на получение гранта в 2015 году

 Владимирского муниципального образования

 Заларинского района Иркутской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование органа местного самоуправления сельского поселения Иркутской области)*

1. **Общая характеристика проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Направление реализации проекта  | Создание и обустройство зон отдыха . |
| Наименование проекта, адрес или описание местоположения | «Парк отдыха – Владимирцам» Установка детской игровой и спортивной площадок в переулке Школьный , 1-а **село Владимир расположено в 28 км. от районного центра р.п. Залари** |
| Проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской Федерации (да/нет |   Да |
|  Площадь, на которой реализуется проект, кв. м  |  1072 кв.м. |
| Цель и задачи проекта | **Цель:** Создание в с. Владимир Заларинского района культурно-досуговой парковой зоны.1. Увеличить численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, за счет обеспечения доступности физкультурно-спортивных услуг всем слоям и категориям населения, эффективно используя возможности физической культуры и спорта, формируя здоровый образ жизни, при создании и развитии соответствующей инфраструктуры;

2.. Самоорганизация инициативных жителей поселка3. Воспитание культуры досуга жителей поселка4. Реализация творческого потенциала молодежи в экологической и трудовой деятельности.5. Экологическая деятельность детей и молодежи.**Задачи:**1.- объединить усилия жителей поселка для создания комфортных условий и благоустройства парка, повысить их заинтересованность, способствовать позитивному отношению к сотрудничеству; 2. - воспитывать у людей потребность в здоровом образе жизни, бережное отношение к окружающему миру.3.. Привлечение граждан к участию в различных олимпиадах с целью патриотического отношения к своему поселению;4.. Укрепление материально-технической базы для занятий спортом путем строительства простейших спортсооружений, ремонта имеющихся спортивных объектов и приобретения спортивного инвентаря;5.. Проведение спортивно-массовых мероприятий среди всех групп населения;6.. Сохранение и укрепления здоровья жителей поселка;7.. Привлечение разных слоёв населения в активное занятие спортом для полного физического и духовного развития граждан, профилактики заболевания и правонарушений. |
| Инициатор проекта, в том числе: | Администрация Владимирского МО Жители Владимирского МО |
| Заявитель проекта | Казённое учреждение Администрация Владимирского муниципального образования |
| Продолжительность реализации проекта  | 3 месяца  |
| Дата начала реализации проекта | июнь 2015 года |
| Дата окончания реализации проекта | август 2015 года |
| **Общие расходы по проекту, тыс. рублей:**  | 430, 0 |
| в том числе за счет средств: |  |
|

|  |
| --- |
| Гранта (сумма средств федерального бюджета и бюджета Российской Федерации не превышает 2 млн. руб и не > 60 % ) |

 | 252,0 |
| Местного бюджета ( при наличии средств , подтверждённых выпиской из местного бюджета) | 10,0  |
| обязательного вклада граждан, | 168,0 |
| индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - всего |  |
| Из них**вклад граждан** тыс. руб | 116,0 |
| Денежными средствами  | 66,0 |
| трудовым участием | 50,0 |
| **Вклад индивидуальных предпринимателей** тыс. руб.  |  |
| техническими средствами | 52,0 |

|  |
| --- |
|  |
| Трудовое участие: |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  |  | Описание работ  |  | Трудовые затраты, количество человеко-часов  |  | Стоимость одного человеко-часа, руб.  |  | Стоимость трудовых затрат, руб  |  |  |

 |
| 1 | Вкапывание столбов  | 12 человек 120 чел\час из расчёта 2 часа работы в день на одного человека  | 66,66 руб. | 8000,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2 |  Ограждение территорий  | 12 человек 120 чел\час из расчёта 2 часа работы в день на одного человека  | 100,00 | 12000,00 |
| 3 |  Покраска ограждения  | 12 человек 120 чел\час из расчёта 2 часа работы в день на одного человека | 66,66 руб. | 8000,00 |
| 4 |  Озеленение и благоустройство территории Установка урн | 8 человек 120 чел.\ час из расчёта 2 часа работы в день на одного человека  | 83,33 руб. | 10000,00 |
| 5 | Вкапывание и цементирование тренажёровВкапывание и цементирование скамеек  | 14 человек 120 чел\ час из расчёта 2 часа работы в день на одного человека | 100,00 | 12000,00 |
| Целевая группа: |
|  |
|  |  |
| Численность сельского населения, подтвердившего участие в реализации проекта, человек | 58 чел.  |
|

|  |
| --- |
|  |
| из них молодежь до 30 лет  |

 | 32 чел. |
| Группы населения, кто будет пользоваться результатами проекта | Дети, молодёжь, пенсионеры ,  |
| Количество человек, которые получат пользу непосредственно и косвенно от реализации проекта, человек | 600 чел. |
| в том числе прямо, чел. | 510 чел. |
|  |  |
|  | 90 чел. |
| косвенно, чел |  |
|  |
| **Инициаторы проекта** |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Инициаторы проекта (фио\ наименование организации) | Краткое описание вклада и роль в реализации проекта  |
| 1 | Администрация Владимирского МО  | Внесение изменений в бюджет для целевых статей и видам расходов классификации расходов бюджета , организация работ , контроль за ходом работы. |
| 2 | Жители Владимирского МО  | Подготавливают участок , выравнивают поверхность , выкапывают ямки для столбиков,устанавливают столбики , огораживают территорию штакетником , окрашивают ограждение , высаживают насаждения , вкапывают и цементируют спортивный инвентарь , вкапывают и цементируют скамейки и урны.  |
| 3 |  Индивидуальный предприниматель | доставляет песок , цемент , планирует территорию грейдером на собственной технике |

 |
|  |
|  |

**II. Описание проекта**

 Село Владимир с момента возникновения в середине XIX века первоначально развивалось как многофункциональный притрактовый населенный пункт. После строительства Транссибирской магистрали здесь разместилась угольная шахта, и функциональный профиль сменился на угледобывающий. В тот же период возникла д. Хотхор – при железнодорожный (транспортный) населенный пункт. После закрытия шахты (1963 г.) в с. Владимир разместился Заларинский дом-интернат для престарелых и инвалидов, и основной функцией с. Владимир, как и поселения в целом, стало осуществление деятельности в области социального обеспечения. Эта функция сохраняется до настоящего времени и остается определяющей до конца расчетного срока генерального плана. Важнейшим градообразующим учреждением поселения является ОГБУ «Заларинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов», где заняты 0,42 тыс. чел. Кроме того, на железнодорожном транспорте (ст. Хотхор) работает около 30 чел. Общая численность градообразующих кадров составляет 0,42 тыс. чел.

 **В настоящее время Владимирское сельское поселение поддерживает тесные трудовые связи с другими поселениями района, на работу во Владимир приезжает много жителей поселков Залари, Тыреть 1-я, а также населенных пунктов соседнего Аларского района Усть-Ордынского Бурятского округа. В то же время жители поселения работают за его пределами в р.п. Залари, а также вахтами за пределами района. Согласно оценке, положительное сальдо трудового маятникового миграционного баланса составляет около 0,12 тыс. чел. Соответственно, численность градообразующих кадров - постоянных жителей поселения оценивается в 0,39 тыс. чел. На перспективу намечается расширение Заларинского специального дома-интерната для престарелых и инвалидов на 120 мест с увеличением численности работающих до 0,45 тыс. чел. Численность кадров внешнего транспорта сохраняется на современном уровне, прогнозируется также некоторый рост сальдо трудовой маятниковой миграции. Владимирское муниципальное образование расположено в восточной части Заларинского района Иркутской области . На северо-востоке муниципальное образование граничит с Бажирским сельским поселением , на востоке и юге с Усть-Ордынским автономным округом , на западе с Новочеремховским сельским поселением . Территория поселения составляет 2132, 77 га с протяженностью границы 21,37 км.**

**В состав поселения входят 3 деревни : с. Владимир , д. Горячий ключ, ст. Хотхор, в которых имеется 225 дворов и проживает населения- 1125 человек. Расположены села в лесополосой зоне. Имеются две речки . В двух километрах от муниципального образования проходит федеральная трасса. В километре от с. Владимир, на ст. Хотхор проходит Восточно-Сибирская железнодорожная магистраль.**

**Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

 **Повышение уровня и качества жизни на селе невозможно без комплексного развития сельских территорий. По оценкам специалистов Правительства РФ, в настоящее время уровень благоустройства сельских поселений в 2-3 раза ниже городского уровня. Такая разница в комфортности проживания влияет на миграционные настроения сельского населения, особенно молодёжи, что существенно сужает перспективы воспроизводства трудоресурсного потенциала. Владимирское муниципальное образование нуждается в комплексном развитии территории.**

**Содействие решению задачи притока молодых специалистов в сельскую местность и закрепления их в аграрном  и производственном секторе экономики предполагает необходимость формирования в сельской местности базовых условий социального комфорта, в том числе и обустройство зон отдыха .Для обеспечения устойчивого социально-экономического развития сельской территории и эффективного функционирования агропромышленного   производства необходимо усилить муниципальную поддержку социального и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, развития несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности, расширения рынка труда, развития процессов самоуправления и на этой основе повысить качество и активизацию человеческого потенциала. Без значительной государственной поддержки в современных условиях муниципальные образования, расположенные в сельской местности, не в состоянии эффективно участвовать в социальных реформах и удовлетворении основных жизненных потребностей проживающего на их территории населения.**

**На территории Владимирского муниципального образования нет мест для занятий спортом . Молодёжь и взрослое население принимают активное участие в районных спортивных мероприятиях и в качестве сборной команды района участвуют в областных соревнованиях. Спортивный зал , расположенный в школе с. Владимир 1948 года постройки, не соответствует требованиям для занятий спортом не только взрослого населения но и учащихся школы. Поэтому на каждую улицу села надо установить спортивные площадки .**

Целью программы является создание зон отдыха, обустройство спортивных площадок на территории муниципального образования.
Программа направлена на улучшение качества жизни населения муниципального образования, создание "нового социального курса", главной целью которого провозглашается "формирование современной социальной среды вокруг человека", работающей на улучшение вопроса местного значения

Обустройство на территории муниципального образования спортивной площадки, это прежде всего :
улучшение условий отдыха жителей муниципального образования;
обустройство мест для прогулок детей;
улучшение условий для занятий физкультурой и спортом;
повышение уровня благоустроенности территории муниципального образования;
установка не менее 10 единиц игрового и спортивного оборудования, в том числе 1 игрового комплекса , не менее 6 скамеек для отдыха, озеленение территории с посадкой не менее 10 саженцев кустов и деревьев, установка беседки

Здоровье является универсальной ценностью, оно отражает состояние физического, социального и духовного благополучия, как отдельного человека , так и всего общества. Развитие физической культуры, массового спорта должны стать и стратегическими, и при этом повседневно решаемыми государственными задачами.
Проблема здоровья подрастающего поколения должна являться причиной для беспокойства не только государственных организаций, но и всего общества. Одна из главных причин сложившейся ситуации- отсутствие у детей ценностного отношения к собственному здоровью. Воспитание ребенка, подростка в духе здоровья - сбережения должно занимать важное место в каждой семье, так как от степени здоровья детей зависит не только их духовное и умственное развитие, но и прочность веры в свои силы, необходимые для успешной самореализации в современных условиях. **В перспективе программные задачи будут решаться путем формирования условий для самодостаточного развития сельского поселения. Ожидаемые результаты , которые планируется достичь в ходе реализации проекта : 1. повысить престижность проживания в сельской  местности. 2. улучшить жилищные условия граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов; 3. повысить доступность и качество занятий физической культуры и спорта; 4. повысить уровень благоустройства населённых пунктов. 5.уменьшить количество жалоб на внешний облик и на проблемы благоустройства территории муниципального образования. 6. проект поможет положительно влиять на окружающую среду за счёт озеленения спортивных площадок . Программа включает мероприятия по социальному развитию села, реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджета Иркутской области   и бюджета Владимирского муниципального образования , а также внебюджетных источников. Реализация Программы будет способствовать созданию условий для устойчивого развития сельских территорий и обеспечит достижение следующих положительных результатов, определяющих ее социально-экономическую эффективность: - повысить уровень социально-инженерного обустройства в сельской местности;- содействовать повышению активности граждан в решении общественно значимых проблем в сельских поселениях; - способствовать улучшению демографической ситуации в сельской местности и сохранению тенденций роста рождаемости и повышения продолжительности жизни сельского населения;**

**- повысить общественную значимость развития сельских территорий в общенациональных интересах и привлекательность сельской местности для комфортного проживания и приложения труда.**

Календарный план реализации мероприятий проекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий (указываются только те части , которые имеют непосредственное отношение к проекту) | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| Подготовительные работы  |  |  |
| Оформление земельного участка  | 1-30 июня 2015 г. | Макарова Е.А. |
| Ремонтно-строительные работы  |  |  |
| Грейдерование и планирование территории  | 10 -20 июня-2015 г | ИП Макаров О.Ф |
| Озеленение территории | 20-30 июня 2015 г | Красавина Н.И. |
| Ограждение территории  | 10-20 июля 2015 г | Гаврилов МСЧемезов А.А. |
| Покраска ограждения  | 20-30 июля 2015 г. | Сарапулова А.А.Ефремова Е.В.Евдокимова А.ИШаварская И.Д. |
| Приобретение оборудования : тренажёры , беседка , качели , скамейки , урны для установки на спортивной площадке  | 10-30 июля 2015 г. | Макарова Е.А.Климовец Л.А. |
| Установка оборудования  | 1-20 августа  | Ефремов А.В.Красавин Д.А. Фарыгин В.В.Сутупов С.А. |

**III .Смета расходов по проекту**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи сметы | Запрашиваемые средства ( грант) тыс. руб. | Вклад инициатора проекта (местный бюджет , внебюджетные источники ) тыс. руб. | Общие расходы по проекту , тыс. рублей  |
|  - приобретение тренажёров - приобретение качелей - приобретение беседки - приобретение скамеек - приобретение урн  | 252,0  | местный бюджет -10,0внебюджетные источники - 168,0 | 430,0 |
| Всего | 252,0 | 178,0 | 430,0 |

Паспорт общественно значимого (некоммерческого) проекта с участием граждан, проживающих в сельском поселении

 Владимирского муниципального образования

 Заларинского района Иркутской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование органа местного самоуправления сельского поселения Иркутской области)*

 I. Общая характеристика общественно значимого (некоммерческого) проекта с участием граждан, проживающих в сельском поселении (далее – проект)

|  |  |
| --- | --- |
| Направление реализации проекта  | Сохранение и восстановление природных ландшафтов , историко-культурных памятников |
| Наименование проекта, адрес или описание местоположения | Сохранение и ограждение парка Памяти, где расположены памятник Победы и памятник Шахтёрам |
| Проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской Федерации (да/нет |  да |
|  Площадь, на которой реализуется проект, кв. м  |  1200 кв.м |
| Цель и задачи проекта | Цели:1. Обоснование значимости историко-культурного наследия села Владимир и возможности использования его в качестве ресурса для социально-экономического развития территории. 2. Определение условий возрождения и устойчивого культурно-исторического развития Владимирского МО с максимальной опорой на собственные силы и ресурсы, местное самоуправление, участие населения. 3. Формирование у жителей чувства сопричастности к культурно-историческому наследию села и стремления к его сохранению и развитию.. Задачи:1. Патриотическое воспитание молодёжи путём сохранения традиций к прошлому .
2. Вовлечение молодёжи и взрослого населения в сохранение парка Памяти
3. Ограждение парка Памяти
4. Визуализация исторической информации в объектах – историко-культурных памятниках,
5. Разработка условий для сохранения и использования объектов культурного наследия местного значения
 |
| Инициатор проекта, в том числе: | Администрация Владимирского муниципального образования Жители Владимирского МО |
| наименование юридического лица | Казённое учреждение Администрация Владимирского МО |
| ОГРН инициатора проекта | 1053814023427 |
| ИНН инициатора проекта | 3814009880 |
| Срок реализации проекта (количество месяцев, не более 12) | 1 месяца |
| Дата начала реализации проекта | Август 2014 года |
| Дата окончания реализации проекта | Август 2014 года |
| Общие расходы по проекту, тыс. рублей:  | 200,00 |
| в том числе за счет средств: |  |
|

|  |
| --- |
| субсидии |

 | 120,0 |
| бюджета сельского поселения | 5,0 |
| обязательного вклада граждан, | 75,0 |
| обязательного вклада граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - всего |  |
| денежными средствами | 5,0 |
| трудовым участием | 40,0 |
| техническими средствами | 30,0 |
| вклад юридических лиц, тыс. рублей |  |
| денежными средствами | 5,0 |

|  |
| --- |
|  |
| Трудовое участие: |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  |  | Описание работ  |  | Трудовые затраты, количество человеко-часов  |  | Стоимость одного человеко-часа, руб.  |  | Стоимость трудовых затрат, руб  |  |  |

 |
|  |  | 3 человека |  |  |
| 1 | Планировка территории |  |  | 30000,00 |
|  |  |  |  |  |
| 2 | Вскапывание ямок для столбов |  5 человек |  | 10000,00 |
| 3 |  Ограждение территории  | 10 человек  |  | 24000,00 |
| 4 | Погрузка и разгрузка ограждения  | 4 человека |  | 6000,00 |
| Целевая группа: |
|  |
|  |  |
| Численность сельского населения, подтвердившего участие в реализации проекта, человек |  25  |
|

|  |
| --- |
|  |
| из них молодежь до 30 лет  |

 |  16 |
| Группы населения, кто будет пользоваться результатами проекта | Пенсионеры , молодёжь, пожилые и среднего возраста , дети  |
| Количество человек, которые получат пользу непосредственно и косвенно от реализации проекта, человек |  1125 |
| в том числе прямо, чел. | 1125 |
|  |  |
|  |  |
| косвенно, чел |  |
|  |
| **II. Инициаторы проекта** |
| Жители Владимирского муниципального образования в количестве 25 человек ,  |
| Описание вклада и роль каждого участника проекта :Жители Владимирского МО вскапывают ямки под столбы , помогают при разгрузке ограждения , устанавливают ограждение , житель Макаров Д.О производит планировку территории , выравнивает площадку на собственной технике  |
|  |

**III. Описание проекта**

 Село Владимир с момента возникновения в середине XIX века первоначально развивалось как многофункциональный притрактовый населенный пункт. После строительства Транссибирской магистрали здесь разместилась угольная шахта, и функциональный профиль сменился на горнодобывающий. В тот же период возникла д. Хотхор – прижелезнодорожный (транспортный) населенный пункт. После закрытия шахты (1963 г.) в с. Владимир разместился Заларинский дом-интернат для престарелых и инвалидов, и основной функцией с. Владимир, как и поселения в целом, стало осуществление деятельности в области социального обеспечения. Эта функция сохраняется до настоящего времени и остается определяющей до конца расчетного срока генерального плана. Важнейшим градообразующим учреждением поселения является ОГБУ «Заларинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов», где заняты 0,33 тыс. чел. Кроме того, на железнодорожном транспорте (ст. Хотхор) работает около 30 чел. Общая численность градообразующих кадров составляет 0,42 тыс.чел. **В настоящее время Владимирское сельское поселение поддерживает тесные трудовые связи с другими поселениями района, на работу во Владимир приезжает много жителей поселков Залари, Тыреть 1-я, а также населенных пунктов соседнего Аларского района Усть-Ордынского Бурятского округа. В то же время жители поселения работаю за его пределами в р.п. Залари, а также вахтами за пределами района. Согласно оценке, положительное сальдо трудового маятникового миграционного баланса составляет около 0,12 тыс. чел. Соответственно, численность градообразующих кадров - постоянных жителей поселения оценивается в 0,39 тыс. чел. На перспективу намечается расширение Заларинского специального дома-интерната для престарелых и инвалидов на 120 мест с увеличением численности работающих до 0,45 тыс. чел. Численность кадров внешнего транспорта сохраняется на современном уровне, прогнозируется также некоторый рост сальдо трудовой маятниковой миграции Владимирское муниципальное образование расположено в восточной части Заларинского района Иркутской области . На северо-востоке муниципальное образование граничит с Бажирским сельским поселением , на востоке и юге с Усть-Ордынским автономным округом , на западе с Новочеремховским сельским поселением Территория поселения составляет 2132, 77 га с протяженностью границы 21,37 км. В состав поселения входят 3 деревни : с. Владимир , д. Горячий ключ, ст. Хотхор, в которых имеется 225 дворов и проживает населения- 1125 человек. Расположены села в лесополосной зоне. Имеются две речки . В двух километрах от муниципального образования проходит федеральная трасса. В километре от с. Владимир , на ст. Хотхор проходит Восточно-Сибирская железнодорожная магистраль. От районного центра , рабочего посёлка Залари , Владимирское муниципальное образование расположено в 28 км. , от областного центра , гор. Иркутск на расстоянии 190 км.**

Описание проблемы и обоснование ее актуальности для сообщества

 В настоящее время на территории Владимирского МО расположен парк Памяти , в котором установлены Памятник Воинам ВОВ и памятник шахтёрам . В связи с недостаточным финансированием , штакетное ограждение парка обветшало , местами штакетник поломан , окраска осыпается . Ежегодно , ко дню Победы стараемся всеми силами навести порядок , т.е частичная окраска и замена ломанного штакетника на новый. До 1962 года Владимир был шахтёрским посёлком , поэтому основная часть населения заслуженные шахтёры , поэтому , в дань памяти установлен памятник Шахтёрам , и ежегодно , в последнее воскресенье августа , на территории празднуется день шахтёра . Два памятника в парке Памяти , и два крупных мероприятия в год , поэтому администрация вышла с инициативой к жителям войти в программу по огораживанию парка более современным материалом , т.е. железным ограждением .

- необходимость выполнения данного проекта заключается в том, что бы вовлечь население муниципального образования в сохранение культурного наследия и организовать массовость населения на решение задач местного значения ;

- круг людей, которых касается решаемая проблема, это взрослое население и молодёжь , в каждой семье есть частичка прошлого , т.е кто-то из родственников воевал и кто-то работал на шахте , поэтому всем важно внести свою лепту в историю , т.е. принять участие в восстановлении и сохранении культурного наследия .

На территории парка высажено более 20 кустарников и многолетние цветы .

 **IV . Ожидаемые результаты проекта**

После ограждения парка более современным материалом улучшится внешний вид парка и территории , прилегающей к парку . не будет доступа в парк бродячего скота , при этом сохранятся кустарники и цветы , а так же чистота территории .

**V. Дальнейшее развитие проекта**

Дальнейшее развитие проекта после завершения финансирования, будут разработаны мероприятия по поддержанию и дальнейшему благоустройству парка.

**VI. Календарный план проект**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п  |  Наименование мероприятия  |  Сроки исполнения  | Ответственные |
| 1 | Планировка и выравнивание территории | 1-10 августа  | Макаров Д.О. |
| 2  |  Приобретение ограждения  | 1-15 августа  |  Макарова Е.А. – глава администрации Сахаровская Л.А.Член Думы села |
| 3  |  Копка ямок под столбы  | 10-15 августа |  Ефремов А.В. |
| 4 |  Установка ограждения  | 15-30 августа  |  Гизатулин С.А. |

Методика балльной системы оценки общественно значимых некоммерческих проектов с участием граждан, проживающих в сельском поселении

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование критерия оценки | Документ, подтверждающий критерий оценки | Показатели | Оценка в баллах |
| Месторасположение сельского поселения (отдаленность сельского поселения от районного центра, км) | паспорт общественно значимого некоммерческого проекта с участием граждан, проживающих в сельском поселении (далее - проект) |  |  |
| От 25 до 50 км | 3 |
| Срок реализации проекта, мес. | проект |  |  |
|  |  |
| До 4 месяцев | 5 |
| Размер запрашиваемого гранта, тыс. рублей | проект |  |  |
|  |  |
| До 600 | 5 |
| Общая сумма софинансирования проекта из бюджета сельского поселения, тыс. рублей | проект; выписка из решения сельского поселения о бюджете сельского поселения с указанием сведений об объеме бюджетных ассигнований в соответствующем финансовом году на исполнение расходных обязательств сельского поселения на мероприятия, связанные с поддержкой местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности |  |  |
| Свыше 10  | 5 |
| Уровень софинансирования проекта его инициаторами, % | проект; документы, подтверждающие привлечение средств из внебюджетных источников на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, в соответствующем финансовом году (гарантийное письмо юридического лица (индивидуального предпринимателя) о наличии средств на реализацию проекта, договор оказания услуг, договор аренды помещения, технических средств) | Граждане |
|  |  |
|  |  |
| От 30 и свыше | 5 |
| Юридические лица (индивидуальные предприниматели)  |
|  |  |
|  |  |
| От 30 и свыше | 5 |
| Уровень участия населения сельского поселения, участвующего в реализации проекта, % | проект |  |  |
| От 10 до 30  | 3 |
|  |  |
| Уровень участия лиц до 30 лет, участвующих в реализации проекта, к общему числу лиц, участвующих в реализации проекта, % | проект; списки граждан (участников проекта) с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, места регистрации, данных документов, удостоверяющих личность, подписи граждан, письменного согласия граждан о представлении персональных данных в установленном законодательством Российской Федерации порядке для дальнейшей обработки и учета |  |  |
|  |  |
| От 30 и свыше | 5 |
| Итого: |  |  | **36** |

# Программаповышения эффективностибюджетных расходов Владимирского МО на 2012 - 2013 годыПаспортПрограммы повышения эффективности бюджетных расходовВладимирского МО на 2012 - 2013 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристик Программы | Содержание характеристик Программы |
| Наименование Программы | Программа повышения эффективности бюджетных расходов Владимирского МО на 2012 - 2013 годы |
| Основание для разработки Программы (наименование, номер и дата правового акта) | 1. Решение Думы от 29.07.2011г. №70/25 " Об утверждении Программы социально-экономического развития муниципального образования Владимирского МО на 2011 - 2015 годы".2.Постановлением администрации МО «Заларинский район» от 13.02.2012г. №58 "Об утверждении Программы повышения эффективности бюджетных расходов МО «Заларинский район» на 2011 - 2013 годы" |
| Заказчик | Администрация Владимирского МО |
| Основные разработчики Программы | Администрация Владимирского МО |
| Администратор Программы | Администрация Владимирского МО |
| Исполнители Программы | Исполнительные органы Администрации Владимирского МО.Программа регулирует полномочия исполнительных органов муниципальной власти Администрации Владимирского МО по повышению эффективности бюджетных расходов  |
| Цель Программы | Повышение эффективности деятельности исполнительных органов по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества в рамках реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития Владимирского МО |
| Задачи и основные направления реализации Программы | Задачи и основные направления реализации Программы:1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов в среднесрочной перспективе.2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности исполнительных органов Владимирского МО и органов местного самоуправления Владимирского МО, обеспечение взаимосвязи показателей долгосрочного социально-экономического развития Владимирского МО с бюджетным планированием и целеполаганием бюджетных расходов.3. Создание условий для повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений по предоставлению услуг через развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг (реструктуризация бюджетного сектора).4. Повышение эффективности распределения средств местного бюджета.5. Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности обеспечения. |
| Сроки реализации Программы | 2012 - 2013 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы  | Общий объем финансирования Программы составляет из бюджета МО «Заларинский район» – 253 тыс. рублей, местного бюджета – 10 тыс.руб., из них по годам: в 2012 году - из бюджета МО «Заларинский район» – 253 тыс. рублей, местного бюджета – 5 тыс.руб.;2013 год – из бюджета МО «Заларинский район» – 135 тыс. рублей, местного бюджета – 5 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Создание базовых условий для формирования наименьшего дефицита местного бюджета.2. Повышение доли расходов местного бюджета, осуществляемых программно-целевым методом, до уровня не менее 30% в 2013 году в соответствии с долгосрочными приоритетами социально-экономического развития Владимирского МО.3. Внедрение информационных систем бюджетирования, ориентированного на результат, сбора и консолидации реестров расходных обязательств местного бюджета, муниципальных заданий.4. Доля автономных и бюджетных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, для которых установлены муниципальные задания в 2013 году, составляет не менее 50%. |

# Раздел 1. Содержание проблемыи обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Вступление в силу Бюджетного кодекса Российской Федерации определило основные подходы к организации бюджетного процесса для всех уровней бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Последующие корректировки документа постепенно включали в бюджетное законодательство инструменты реформирования бюджетного сектора. Результатом реформирования стало формирование современной системы управления общественными финансами.

 В настоящее время во Владимирском МО решены следующие ключевые задачи управления финансами:

1. Проведены мероприятия по мобилизации доходов местного бюджета, рост доходов бюджета Владимирского МО в 2011 году составил 148% к уровню 2010 года, в т.ч. налоговых и неналоговых 120%.

2. Обеспечена своевременность и полнота выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы и социальных выплат гражданам. По состоянию на 1 января 2012 года в Владимирском МО отсутствует просроченная кредиторская задолженность по заработной плате и социальным выплатам.

3. Проведена оптимизация текущих расходов, что позволило в рамках имеющихся ограниченных финансовых ресурсов обеспечить финансирование первоочередных, социально-значимых расходов, не допустив при этом социальной напряженности в Владимирском МО в кризисный период в 2009 и 2010 годах.

4. Проведена реорганизация и оптимизация бюджетной сети. В рамках реализации положений Федерального закона от 08.05.2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" осуществлена подготовка необходимых нормативных правовых актов Владимирском МО, принято решение о переходном периоде для бюджетных учреждений на 2012 год.

5. В сфере управления общественными финансами используются современные информационные комплексы автоматизации казначейского исполнения бюджета, формирования и сбора бюджетной и управленческой отчетности.

Вместе с тем в силу объективных причин не удалось в полной мере реализовать ряд установленных действующим законодательством норм, принципов и механизмов, методически урегулировать отдельные вопросы. Как следствие, в сфере управления общественными финансами Владимирском МО сохраняется ряд следующих системных нерешенных проблем:

1) стратегическое планирование остается слабо увязанным с бюджетным планированием;

2) остается высокий уровень несбалансированности местных бюджетов, что выражается в просроченной кредиторской задолженности Владимирского МО, прежде всего по начислениям на оплату труда, за период до 2012 года;

3) сохраняются условия и стимулы для неоправданного увеличения бюджетных расходов, созданные условия не достаточны для повышения эффективности бюджетных расходов и своей деятельности в целом;

4) отсутствуют информационные системы поддержки бюджетирования, ориентированного на результат, автоматизации формирования и мониторинга выполнения муниципальных заданий, ведения реестров услуг, планирования расходов в привязке к целям социально-экономического развития Веренского МО.

Проведение работ, по решению существующих проблем целесообразно реализовать в рамках комплексной программы, увязанной по срокам, направлениям, ресурсным обеспечением и ответственными исполнителями.

В целом реализация Программы должна быть направлена на повышение эффективности деятельности исполнительных органов местного самоуправления Владимирского МО в рамках реализации приоритетов и целей социально-экономического развития Владимирского МО, а также на повышение качества управления муниципальными финансами.

#

# Раздел 2. Цели и задачи программы, сроки ее реализации

Целью Программы является повышение эффективности деятельности исполнительных органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества в рамках реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития Владимирского МО.

 Для достижения поставленной цели планируется решение задач по следующим основным направлениям:

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов в среднесрочной перспективе.

2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности исполнительных органов местного самоуправления Владимирского МО, обеспечение взаимосвязи показателей долгосрочного социально-экономического развития Владимирского МО с бюджетным планированием и целеполаганием бюджетных расходов.

3. Создание условий для повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений по предоставлению услуг через развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг (реструктуризация бюджетного сектора).

4. Повышение эффективности распределения средств местного бюджета.

5.Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности его обеспечения.

Сроки реализации Программы: 2012 - 2013 годы.

Достижение цели и решение задач Программы осуществляются путем скоординированного выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам, источникам финансового обеспечения мероприятий Программы, включенных в план-график по реализации мероприятий Программы, ежегодно утверждаемый распоряжением главы Владимирского МО.

# Раздел 3. Мероприятия программы, ожидаемые результаты

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов в среднесрочной перспективе включает в себя следующие ключевые направления:

1) обеспечение сбалансированности параметров местных бюджетов;

2) повышение доходного потенциала местных бюджетов;

3) приведение расходных обязательств местного бюджета в соответствие с доходными источниками;

4) сокращение просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов.

Перечень мероприятий:

1) проведение комплекса работ по повышению доходов местных бюджетов по группам налоговых и неналоговых доходов, выявление резервов увеличения доходов, совершенствование методики прогнозирования доходов бюджета по основным налогам и сборам;

2) проведение работы по привлечению внешнего финансирования для реализации инвестиционных проектов в бюджетной сфере (увеличение финансирования за счет федеральных, областных целевых программ, привлечение внебюджетных источников);

3) реструктуризация расходных обязательств местного бюджета по результатам анализа эффективности их исполнения, принятие решений об установлении новых расходных обязательств только на основе тщательной оценки их эффективности и при наличии достаточных ресурсов для их гарантированного исполнения;

4) проведение комплекса мероприятий по реструктуризации просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов;

Ожидаемые результаты в среднесрочной перспективе:

1) поэтапное сокращение дефицита местных бюджетов;

2) сокращение просроченной кредиторской задолженности

2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности исполнительных органов местного самоуправления Владимирского МО, обеспечение взаимосвязи показателей долгосрочного социально-экономического развития Владимирского МО с бюджетным планированием включают в себя следующие ключевые направления:

1) повышение доли расходов местного бюджета, осуществляемых программно-целевым методом;

2) проведение оценки эффективности реализации программ, финансируемых за счет средств бюджета, корректировка программ с учетом фактически достигнутых результатов в ходе их реализации и обеспечение взаимосвязи с целями долгосрочного социально-экономического развития Владимирского МО;

Перечень мероприятий

1) проведение анализа расходов местного бюджета с целью определения механизма приведения действующих расходных обязательств к программно-целевым принципам (долгосрочные, ведомственные, иные целевые программы), формирование плана-графика работ по разработке соответствующих программ;

2) проведение анализа действующих муниципальных целевых и социальных программ с учетом приоритетов социально-экономического развития Владимирского МО и результатов оценки бюджетной и социальной эффективности их реализации.

Ожидаемые результаты:

1) повышение доли расходов местного бюджета, осуществляемых программно-целевым методом, до уровня не менее 30% в 2013 году;

2) доля расходов бюджета Владимирского МО на осуществление бюджетных инвестиций в рамках долгосрочных и ведомственных целевых программ не менее 50% в 2013 году;

3. Создание условий для повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений по предоставлению услуг через развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг (реструктуризация бюджетного сектора) включает в себя следующие ключевые направления:

1) изменение типов учреждений с целью повышения эффективности их деятельности с учетом разработанных критериев эффективности;

2) внедрение инструментов нормативного финансирования муниципальных услуг;

3) учет потребности в муниципальных услугах в процессе бюджетного планирования;

4) утверждение стандартов качества предоставления муниципальных услуг и формирование муниципальных заданий на предоставление услуг юридическим и физическим лицам;

5) повышение открытости деятельности муниципальных учреждений;

6) повышение ответственности муниципальных учреждений за качество и объем оказываемых услуг.

Перечень мероприятий:

1) перевод муниципальных бюджетных учреждений со сметного принципа финансирования на финансирование путем предоставления субсидий с 2012 года;

2) разработка критериев эффективности деятельности учреждений в соответствии с типом (казенные, автономные, бюджетные), проведение анализа эффективности;

3) доведение муниципальных заданий до муниципальных учреждений (казенных, бюджетных и автономных) с учетом качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ);

4) утверждение стандартов качества предоставления муниципальных услуг (выполнения работ), проведение оценки качества оказания услуг (выполнения работ);

5) формирование системы учета потребности в муниципальных услугах (выполнении работ);

6) повышение открытости деятельности муниципальных учреждений за счет публикации информации о деятельности учреждений в сети Интернет;

 7) повышение ответственности муниципальных учреждений за качество и объем оказываемых услуг.

Ожидаемые результаты:

 1) доля муниципальных автономных и бюджетных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, для которых установлены муниципальные задания, составляет не менее 50% в 2013 году;

2) доля муниципальных учреждений, для которых объем бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) определен с учетом качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ), составляет не менее 50% в 2013 году;

3) обеспечение открытости информации о деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ).

4. Повышение эффективности распределения средств местного бюджета включает в себя следующие ключевые направления:

1) совершенствование правовых актов, регулирующих процедуры разработки проекта нормативно-правового акта о бюджете;

2) повышение качества и объективности планирования бюджетных ассигнований;

3) соблюдение нормативов формирования расходов на содержание исполнительных органов местного самоуправления;

4) внедрение нормативов финансовых затрат на оказание муниципальных услуг;

5) совершенствование ведения реестра расходных обязательств, в том числе в части методов расчета объема бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения расходных обязательств.

6) переход к формированию местного бюджета на три года (очередной финансовый год и плановый период), начиная с 2013 года.

Перечень мероприятий:

1) переход к формированию местного бюджета на три года (очередной финансовый год и плановый период), начиная с 2013 года;

2) совершенствование методики планирования бюджетных ассигнований;

3) проведение анализа предусмотренных расходов на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативов финансирования муниципальных услуг (выполнения работ);

4) обеспечение учета потребности в муниципальных услугах (выполнении работ) при формировании (корректировке) расходов местного бюджета;

5) внедрение принципа конкурсного распределения бюджетных ассигнований местного бюджета на исполнение отдельных видов принимаемых расходных обязательств, в том числе на реализацию программ;

6) совершенствование действующего порядка формирования и ведения реестра расходных обязательств в части его увязки с процедурой трехлетнего планирования местного бюджета;

7) проведение публичных обсуждений проектов долгосрочных и ведомственных целевых программ;

Ожидаемые результаты:

1) формирование местного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов бюджетов (поселений) на трехлетний период;

2) эффективное перераспределение финансовых ресурсов в структуре бюджетов для обеспечения удовлетворения потребности в муниципальных услугах (выполнении работ);

**Раздел 4. Механизм реализации программы и контроль за ходом реализации**

Реализация мероприятий Программы осуществляется, в том числе посредством разработки и принятия в установленном порядке правовых актов, направленных на реализацию отдельных мероприятий Программы, образования рабочих групп.

Цели образования и порядок деятельности рабочих групп, их состав определяются Администрацией Владимирского МО.

Расходование средств местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством, законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Администрация Владимирского МО как администратор Программы:

1. организует текущее управление реализацией Программы;
2. устанавливает требования к отчетным документам по результатам исполнения мероприятий Программы;
3. организует мониторинг реализации Программы;
4. обеспечивает размещение в электронном виде на сайте в сети Интернет информации о ходе и результатах реализации Программы;
5. осуществляет подготовку материалов о ходе реализации программы и представляет их на рассмотрение рабочих групп;
6. представляет предложения по распределению бюджетных ассигнований по реализации мероприятий Программы;
7. обеспечивает взаимодействие с Комитетом по финансам администрации МО «Заларинский район» по вопросам реализации Программы.

Исполнительные органы власти Владимирского МО как ответственные исполнители Программы:

1. осуществляют планирование, организацию исполнения и контроль за реализацией закрепленных за ними мероприятий Программы;
2. представляют администратору Программы отчетные документы по результатам исполнения мероприятий Программы и в ходе мониторинга реализации Программы;
3. обеспечивают целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;
4. обеспечивают взаимодействие с органами местного самоуправления при реализации мероприятий Программы.

# Раздел 5. Ожидаемые конечные результаты

1. Создание базовых условий для снижения дефицита местного бюджета.

2. Повышение доли расходов местного бюджета, осуществляемых программно-целевым методом, до уровня не менее 30% в 2013 году в соответствии с долгосрочными приоритетами социально-экономического развития Владимирского МО.

3. Доля автономных и бюджетных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, для которых установлены муниципальные задания в 2013 году, составит не менее 65%.

4. Формирование местного бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов.

 Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться в 1 квартале года, следующего за отчетным, путем сопоставления достигнутых и планируемых результатов, а также достигнутых результатов и затраченных ресурсов.

 Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации Программы отражены в [Приложении](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CIvanova%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%202012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B9.rtf#sub_999101#sub_999101) к Программе.

**Раздел 6. Обеспечение программы**

Общий объем финансирования Программы на период 2012 – 2013 годы составляет из них средства бюджета МО «Заларинский район» – 253 тыс. рублей, средства местного бюджета -10 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2012 году - из бюджета МО «Заларинский район» – 253 тыс. рублей, местного бюджета – 5 тыс.руб.; 2013 год – из бюджета МО «Заларинский район» – 0 тыс. рублей, из местного бюджета – 5 тыс.руб.

Объемы финансирования мероприятий Программы подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством порядке при формировании проекта и внесении изменений в проект местного бюджета на соответствующий финансовый год. Объемы бюджетных ассигнований для реализации мероприятий Программы устанавливаются правовым актом Администрации Владимирского МО в соответствии с законодательством.

Направления и объемы финансирования Программы изложены в приложении 3 к настоящей Программе.

**Раздел 7. Приложения**

Приложение 1. Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации программы Владимирского МО «Повышение эффективности бюджетных расходов Владимирского МО на 2012 - 2013 годы».

Приложение 2. Система мероприятий программы «Повышение эффективности бюджетных расходов Владимирского МО на 2012 - 2013 годы».

Приложение 3. Направления и объемы финансирования программы «Повышение эффективности бюджетных расходов Владимирского МО на 2012 - 2013 годы».

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Приложение №1

к [Программе](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CIvanova%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%202012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B9.rtf#sub_9991#sub_9991) повышения эффективности

бюджетных расходов Владимирского МО

на 2012 - 2013 годы

# Планируемые целевые индикаторыи показатели результативности реализации программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Направления Программы | Ожидаемое значение целевого индикатора, показателя результативности, в т.ч. |
| на 01.01.2012г. | на 01.01.2013г | на 01.01.2014г. |
| 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости консолидированного бюджета в среднесрочной перспективе |
| 1.1. | Отношение объема просроченной (реструктуризированной) кредиторской задолженности Владимирского МО к расходам бюджета | не более 10% | не более 5% |  |
| 1.2. | Средняя долговая нагрузка на местные бюджеты | не более 15% | не более 15% | не более 15% |
|  |  |  |  |  |
| 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности исполнительных органов Владимирского МО, обеспечение взаимосвязи показателей долгосрочного социально-экономического развития Владимирского МО с бюджетным планированием и целеполаганием бюджетных расходов |
| 2.1. | Удельный вес расходов бюджета Владимирского МО, формируемых в рамках программ | не менее 10% | не менее 20% | не менее 30% |
| 2.2. | Доля расходов Владимирского МО на осуществление бюджетных инвестиций в рамках долгосрочных и ведомственных целевых программ | не менее 30% | не менее 40% | не менее 50% |
|  |  |  |  |  |
| 3. Создание условий для повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений по предоставлению услуг через развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг (реструктуризация бюджетного сектора) |
| 3.1. | Доля муниципальных автономных и бюджетных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, имеющих утвержденные задания | не менее 30% | не менее 50% | не менее 65% |
| 3.2. | Доля муниципальных учреждений, для которых объем бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) определен с учетом качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) | - | не менее 25% | не менее 50% |
| 4. Повышение эффективности распределения средств бюджета Владимирского МО |
| 4.1. | Наличие утвержденного бюджета Владимирского МО на очередной финансовый год и плановый период | - | да | да |
| 4.2. | Доля долгосрочных целевых программ Владимирского МО, принятых в отчетном году, проекты которых прошли публичные обсуждения | не менее 40% | не менее 60% | не менее 80% |
| 5. Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения |
| 5.1. | Публикация данных мониторинга качества управления финансами  | - | да | да |

Приложение 2

к программе «Повышение эффективности бюджетных

расходов Владимирского МО на 2012 - 2013 годы»

**Мероприятия программы повышения эффективности бюджетных расходов Владимирского МО 2012-2013 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Цели, задачи, мероприятия Программы | Срок реализации мероприятий Программы | Исполнитель Программы |
|
| Цель 1: Повышение эффективности деятельности исполнительных органов власти Владимирского МО по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества в рамках реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития Владимирского МО |
| Задача 1: Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов в среднесрочной перспективе |
| 1. | Проведение комплекса работ по повышению доходов местных бюджетов по налоговым и неналоговым доходам, выявление резервов увеличения доходов, качественное прогнозирование доходов местного бюджета по основным налогам и сборам | 2012 - 2013 годы | Администрация Владимирского МО |
| 2. | Проведение работы по привлечению внешнего финансирования для реализации инвестиционных проектов в бюджетной сфере (увеличение финансирования за счет федеральных, областных целевых и районных программ, привлечение внебюджетных источников) | 2012 - 2013 годы | Администрация Владимирского МО |
| 3. | Реструктуризация расходных обязательств местного бюджета по результатам анализа эффективности их исполнения, принятие решений об установлении новых расходных обязательств только на основе оценки их эффективности и при наличии достаточных ресурсов для их гарантированного исполнения в пределах финансового планирования | 2012 - 2013 годы | Администрация Владимирского МО |
| 5. | Совершенствование системы разграничения расходных обязательств между МО «Заларинский район» и Владимирским МО, оценка эффективности предоставления субвенций на реализацию переданных государственных полномочий | 2012 - 2013 годы | Администрация Владимирского МО |
| Задача 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности исполнительных органов Владимирского МО, обеспечение взаимосвязи показателей долгосрочного социально-экономического развития Владимирского МО c бюджетным планированием и целеполаганием бюджетных расходов |
| 1. | Проведение анализа расходов местного бюджета с целью определения механизма приведения действующих расходных обязательств к программно-целевым принципам (долгосрочные, ведомственные, иные целевые программы), формирование плана-графика работ по разработке соответствующих программ | 2012 - 2013 годы | Администрация Владимирского МО |
| 2. | Включение бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и текущего ремонта муниципальной собственности Владимирского МО в соответствующие долгосрочные целевые программы Владимирского МО с учетом оценки эффективности | 2012 - 2013 годы | Администрация Владимирского МО |
| 4. | Проведение мониторинга качества финансового менеджмента, в том числе исполнения областных и муниципальных (долгосрочных) целевых программ, получателями средств местного бюджета с целью стимулирования или применения мер ответственности к руководителям учреждений | 2012 - 2013 годы | Администрация Владимирского МО |
| Задача 3. Создание условий для повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений по предоставлению услуг через развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг (реструктуризация бюджетного сектора) |
| 1. | Перевод муниципальных бюджетных учреждений со сметного принципа финансирования на финансирование путем предоставления субсидий с 2012 года | 2012 - 2013 годы | Администрация Владимирского МО |
| 2. | Разработка критериев эффективности деятельности учреждений в соответствии с типом (казенные, автономные, бюджетные), проведение анализа эффективности | 2012 - 2013 годы | Администрация Владимирского МО |
| 3. | Доведение муниципальных заданий до муниципальных учреждений (казенных, бюджетных и автономных) с учетом качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) | 2012 - 2013 годы | Администрация Владимирского МО |
| 4. | Утверждение стандартов качества предоставления государственных и муниципальных услуг (выполнения работ), проведение оценки качества оказания услуг (выполнения работ) | 2012 - 2013 годы | Администрация Владимирского МО |
| 5. | Формирование системы учета потребности в муниципальных услугах (выполнении работ) | 2012 - 2013 годы | Администрация Владимирского МО |
| 6. | Повышение открытости деятельности муниципальных учреждений за счет публикации информации о деятельности учреждений в сети Интернет | 2012 - 2013 годы | Получатели бюджетных средств  |
| 7. | Закрепление ответственности руководителей муниципальных учреждений за качество и объем оказываемых услуг (выполнение работ) в соответствии с муниципальными заданиями | 2012 - 2013 годы | Администрация Владимирского МО |
| Задача 4. Повышение эффективности распределения средств местного бюджета |
| 1. | Переход к формированию местного бюджета на три года (очередной финансовый год и плановый период), начиная с 2013 года | 2012 - 2013 годы | Администрация Владимирского МО |
| 2. | Проведение анализа предусмотренных расходов на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативов финансирования муниципальных услуг (выполнения работ) | 2012 - 2013 годы | Администрация Владимирского МО |
| Задача 5. Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения |
| 1. | Стимулирование перехода к осуществлению юридически значимых действий в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» исполнительных органов власти Владимирского МО в электронной форме | 2012 - 2013 годы | Администрация Владимирского МО |
| 3. | Публикация информации о результатах деятельности исполнительных органов власти Владимирского МО и муниципальных бюджетных учреждений за отчетный год в сети Интернет | 2012 - 2013 годы | Администрация Владимирского МО |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Приложение 3

 к программе «Повышение эффективности бюджетных расходов Владимирского МО на 2012 - 2013 годы»

**Направление и объёмы финансирования программы «Повышение эффективности бюджетных расходов Владимирского МО на 2012-2013 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год |
| За счет средств всех источников финансирования |
| Капитальные вложения | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Прочие | 263,0 |  | 258,0 | 5,0 |
| За счет средств бюджета МО «Заларинский район» |
| Капитальные вложения | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Прочие | 253,0 |  | 253,0 | 0,0 |
| За счет средств местного бюджета |
| Капитальные вложения | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Прочие | 10,0 |  | 5,0 | 5,0 |
| За счет средств внебюджетных источников |
| Капитальные вложения | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Прочие | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

 ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН

 **Казённое учреждение администрация**

 **Владимирского муниципального образования**

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**от 25.08.2014 г. № 36 с. Владимир**

 « Об утверждении муниципальной программы

« Доступная среда для инвалидов и

 других маломобильных групп населения

 в Владимирском муниципальном образовании на 2015-2017 годы »

 В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ « О социальной поддержки инвалидов в Российской Федерации » Федерального Закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Устава Владимирского муниципального образования,

 ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Утвердить Паспорт муниципальной программы Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в Владимирском муниципальном образовании на 2015-2017 годы. ( приложение )

 2. Бухгалтеру Шагиной С..А. финансирование мероприятий осуществлять в пределах ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий финансовый год.

 3. Опубликовать настоящее постановление в информационном листке

 « Владимирский вестник »

 4 . Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава администрации Е.А. Макарова

Приложение

к постановлению главы Администрации

Владимирского муниципального образования

От 25.08.2014 № 36

Паспорт муниципальной программы

«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в Владимирском муниципальном образовании на 2015-2017 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в Владимирском муниципальном образовании на 2015-2017 годы» |
| Правовые основания для разработкиПрограммы | 1.Конвенция ООН «О правах инвалидов»от 13.12.2006.2. Конституция Российской Федерации.3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».4. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».5.УказПрезидента Российской Федерацииот 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года».6.Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008№ 1662-р.7. Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2009№ 2094-р.8. Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2181-р.9. Приказ министерства образования Иркутской области от 05.03.2013 № 13-мпр «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов в Иркутской области» на 2013-2015 годы».10. Устав Владимирского муниципального образования  |
| Заказчик –Программы | Казенное учреждение администрация Владимирского муниципального образования  |
| Исполнители Программы | Казенное учреждение администрация Владимирского муниципального образования |
| Цель Программы | Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее-маломобильные группы) доступной среды жизнедеятельности |
| Задачи Программы | 1. Создание средствами архитектуры и градостроительства условий, обеспечивающих доступность среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп на стадии ее проектирования, строительства и реконструкции.2. Оснащение действующих объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, материально-техническими средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним маломобильных групп с учетом их потребностей.3. Формирование позитивного общественного мнения в отношении проблем обеспечения доступности среды жизнедеятельности для маломобильных групп. 4. Создание условий для предоставления образовательных услуг и социальной адаптации детей-инвалидов. |
| Целевые показатели (индикаторы) | * Количество социально-значимых объектов и помещений в Владимирском муниципальном образовании, оборудованных для нужд инвалидов (входные проемы, пандусы, перила и пр.), по годам: в 2015 г.-1 объект, в 2016 г.-1 объект, в 2017 г.-1 объект.
 |
| Срок реализации Программы | 2015-2017 годы |
| Перечень подпрограмм | 1. Создание условий, обеспечивающих маломобильным группам равные со всеми возможности в пользовании объектами общеобразовательных учреждений;
2. Предоставление возможности участия в спортивных мероприятиях Иркутской области маломобильным группам населения Заларинского района
 |
| Объёмы и источники финансирования программы | Общий объём финансирования реализации Программы составляет 483 тыс.руб., из них:2015 год – 111 тыс. руб.;2015 год – 111 тыс. руб.;2017 год – 111 тыс. руб.Объем средств бюджета Владимирского муниципального образования составляет 150 тыс. руб.:2015 год – 50 тыс. руб.;2016 год – 50 тыс. руб.;2017 год – 50 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1. Доля общеобразовательных учреждений оснащенных пандусами для обеспечения маломобильным группам возможности в пользовании объектами общего образования: устройство.2. Доля детей – инвалидов, относящегося к маломобильным группам, положительно оценивающих уровень доступности объектов и услуг в сферах жизнедеятельности, в общей численности населения, относящегося к маломобильным группам в Заларинском районе составит не ниже99% к 2016 г.;3. Доля инвалидов, охваченных спортивными мероприятиями Иркутской области (не ниже 7,5 % к 2016 г.). |

**1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа**

В 2008 году Российская Федерация подписала Конвенцию о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г., что является показателем готовности страны к формированию условий, направленных на соблюдение международных стандартов экономических, социальных, юридических и других прав инвалидов и других маломобильных групп.

Подписание Конвенции фактически утвердило принципы, на которых должна строиться политика внутри государства в отношении инвалидов и других маломобильных групп.

Согласно Конвенции государства-участники должны принимать надлежащие меры для обеспечения маломобильных групп наравне с другими гражданами доступа к физическому окружению (здания и сооружения, окружающие человека в повседневной жизни), транспорту, а также другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения. Эти меры, которые включают выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих доступности, должны распространяться, в частности:

- на здания, дороги, транспорт и другие объекты, включая школы, жилые дома, медицинские учреждения и рабочие места;

- на информационные, коммуникационные и другие службы, включая электронные и экстренные службы.

С учетом требований Конвенции, а также положений Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья доступная среда может определяться как физическое окружение, объекты транспорта, информации и связи, дооборудованные с целью устранения препятствий и барьеров, возникающих у индивида или группы людей с учетом их особых потребностей. Доступность среды определяется уровнем ее возможного использования соответствующей группой населения.

Нерешенность проблемы формирования доступной среды порождает следующие серьезные социально-экономические последствия:

-дестимуляция трудовой и социальной активности маломобильных групп, которая негативно отражается на образовательном и культурном уровне маломобильных групп, а также уровне и качестве их жизни;

-высокая социальная зависимость, вынужденная изоляция маломобильных групп, осложняющая проведение медицинской, социальной и психологической реабилитации, выступающая в качестве самостоятельного фактора инвалидизации и предопределяющая возрастание спроса у маломобильных групп на медицинские и социальные услуги в стационарных и надомных условиях;

-равнодушное отношение к маломобильным группам в массовом сознании граждан и социальная разобщенность маломобильных групп и граждан, не являющихся инвалидами, предопределяющие необходимость проведения соответствующих разъяснительных и образовательно-информационных кампаний.

Муниципальная целевая программа «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в Владимирском муниципальном образовании на 2013-2015 годы» разработана в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, государственной программой Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы».

Целью программы является создание для маломобильных групп населения доступной среды жизнедеятельности.

Ограничивает возможности человека не инвалидность, а именно среда. Изменить среду, сделать ее более комфортной и доступной – вполне возможно.

Создание доступной среды для маломобильных групп позволит им реализовать свои права, что будет способствовать их полноценному участию в жизни, как села, города, так и района, области.

Обеспечение доступной среды для маломобильных групп является одной из важнейших социально-экономических задач, которые затрагивают права и потребности граждан и необходимость решения которых вытекает из требований законодательства Российской Федерации.

В муниципальном образовании «Заларинский район», как и в целом по Иркутской области, наблюдается устойчивая тенденция к увеличению числа лиц пожилого возраста и маломобильных групп.

На 1 января 2014 года численность маломобильных групп в Владимирском муниципальном образовании составляла – 102 человека. Детская инвалидность чаще обусловлена задержкой психического развития. Факторами, способствующими возникновению инвалидности у детей, являются также рост травматизма, недостаточные возможности и недооценка населением значения здорового образа жизни, плохое здоровье родителей.

В настоящее время 95% нетрудоспособных пожилых людей и маломобильных групп Иркутской области нуждаются в различных видах социального обслуживания.

Маломобильные группы и пожилые люди нередко теряют ориентацию в современном социокультурном пространстве, затрудняются их социальные контакты, что имеет негативные последствия не только для них самих, но и для людей, их окружающих. В сфере охраны здоровья, социального, культурно-досугового, торгово-бытового обслуживания, физкультурно-оздоровительной работы и туризма недостаток внимания к нуждам маломобильных групп и пожилых людей приводит к ограничению их доступа к общественным благам и услугам, влечет социальную изоляцию.

Тенденции старения и инвалидизации населения обуславливают необходимость принятия мер, направленных как на усиление социальной защищенности маломобильных групп и пожилых граждан, так и на создание условий для их активного участия в жизни общества.

Положительный эффект от устранения барьеров, в первую очередь архитектурных, информационных, а также барьеров в сфере образования, культуры, спорта, заключается не только в улучшении качества жизни маломобильных групп, но и в повышении общего уровня комфортности среды для более широкого круга людей, в частности пожилых граждан, а также лиц, испытывающих временные ограничения мобильности, в том числе детей.

**II. Основные цели и задачи Программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевых показателей**

Основной целью программы является создание для маломобильных групп доступной среды жизнедеятельности.

Задачи программы:

1. создание средствами архитектуры и градостроительства условий, обеспечивающих доступность среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп на стадии ее проектирования, строительства и реконструкции;
2. оснащение действующих объектов социальной инфраструктуры материально-техническими средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов и других маломобильных групп с учетом их потребностей, создание современных условий для обучения детей-инвалидов, социализации в обществе.

 3. формирование позитивного общественного мнения в отношении проблем обеспечения доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп.

4. создание условий для предоставления образовательных услуг и социальной адаптации детей-инвалидов

**III. Перечень программных мероприятий.**

Программа содержит комплекс мероприятий направленных на улучшение социального положения инвалидов, повышения уровня их адаптации в современных условиях, создание благоприятных условий для активного участия в жизни общества

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименованиемероприятия  |  Срок исполнения | Объем финансирования, тыс. руб.  | Исполнитель |
| всего  |  в том числе по годам  |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| 1.  | Задача 1.  |
| 1.1. | Обеспечение доступной среды к образовательным объектам Заларинского района инвалидов и маломобильных групп населения | 2015-2017 гг. | 483,0 | 161,0 | 161.0 | 161,0 | Казенное учреждение администрация Владимирского муниципального образования  |
| 2.  | Задача 2  |
| 2.1. | Предоставление возможности участия в спортивных мероприятиях Иркутской области маломобильным группам населения Заларинского района | 2015-2017гг. | 92 | 4 | 3 | 3 | Владимирский КИЦ « Фаворит»ЗСДИПИ |

Реализация мероприятий Программы планируется по двум направлениям:

* Обеспечение доступной среды к образовательным объектам Заларинского района инвалидов и маломобильных групп населения (приложение № 1);
* Предоставление возможности участия в спортивных мероприятиях Иркутской области маломобильным группам населения Заларинского района (приложение № 2).

**IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы**

Общий объём финансирования реализации Программы составляет 483,0 тыс.руб., из них:

2015год – 111,0 тыс.руб.;

2016 год – 111,0 тыс.руб.;

2017 год – 111,0 тыс.руб.

Объем средств бюджета Владимирского муниципального образования составляет 150,0 тыс.руб.:

2015год – 50,0 тыс.руб.;

2016 год – 50,0 тыс.руб.;

2017 год – 50,0 тыс.руб.

Средства на реализацию программы ежегодно корректируются предусматриваются в местных бюджетах на очередной финансовый год.

**V. Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм управления Программой и механизм взаимодействия заказчика - координатора Программы с исполнителями и соисполнителями Программы**

Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляется координатором программы – главой администрации Владимирского муниципального образования.

Координатор Программы несет ответственность за реализацию Программы в целом, осуществляет координацию деятельности исполнителей Программы по реализации программных мероприятий, а также по целевому и эффективному расходованию бюджетных средств, разрабатывает в пределах своей компетенции правовые акты, необходимые для реализации Программы.

Исполнители Программы:

1) формируют бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий Программы на соответствующий финансовый год;

2) участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;

3) разрабатывают перечень и корректируют плановые значения целевых индикаторов и показателей результативности для мониторинга и ежегодной оценки эффективности реализации Программы;

4) готовят ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год, предложения по реализации Программы, уточняют расходы по мероприятиям Программы;

5) несут ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации мероприятий Программы, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

6) организуют размещение в электронном виде информации о ходе и результатах реализации Программы;

7) осуществляют иные полномочия в рамках своей компетенции.

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

 **VI.** О**ценка социально-экономической эффективности Программы.**

Программа направлена на развитие мер социальной поддержки маломобильных групп, на создание им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе создания доступной среды жизнедеятельности. Эффективность Программы будет обеспечена за счет реализации мер по повышению доступности и качества социальных услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в том числе реабилитационных, что будет способствовать повышению уровня здоровья, качества и продолжительности жизни этой категории граждан.

Программа относиться к числу программ, имеющих важное социально - экономическое значение.

Социальная эффективность Программы будет выражаться в снижении социальной напряженности в обществе за счет увеличения уровня информированности граждан с ограниченными возможностями здоровья о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления; а также за счет преодоления социальной изоляции и включенности граждан с различными ограничениями в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные); по результатам информационных кампаний и акций СМИ в освещении проблем инвалидности для граждан, не являющихся инвалидами; за счет повышения уровня и качества важнейших реабилитационных услуг с увеличением позитивных результатов реабилитации.

Таблица № 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименованиецелевогопоказателя(индикатора) | Единицаизмерения | Значение целевого показателя (индикатора) |
| дореализацииПрограммы | в результатереализацииПрограммы | в том числе по годам: |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Доля общеобразовательных учреждений оснащенных пандусами для обеспечения маломобильным группам возможности в пользовании объектами общего образования  | % | 20 | 100 | 60 | 87 | 100 |
| 2 | Доля детей – инвалидов, относящегося к маломобильным группам, положительно оценивающих уровень доступности объектов и услуг в сферах жизнедеятельности, в общей численности населения, относящегося к маломобильным группам Владимирском МО составит не ниже 49,6%; | % | 23 | 100 | 65 | 93 | 100 |
| 3 | Доля инвалидов, охваченных спортивными мероприятиями Иркутской области | % | 1,1 | 7,5 | 2,7 | 4,8 | 7,5 |

В целом по итогам реализации мероприятий Программы планируется достичь следующих результатов:

* Доля общеобразовательных учреждений оснащенных пандусами для обеспечения маломобильным группам возможности в пользовании объектами общего образования: устройство пандусов в общеобразовательных учреждениях:
* Доля детей – инвалидов, относящегося к маломобильным группам, положительно оценивающих уровень доступности объектов и услуг в сферах жизнедеятельности, в общей численности населения, относящегося к маломобильным группам в Владимирском МО составит не ниже 49,6%;
* стимулировать и поддерживать активную жизненную позицию инвалидов в целях их интеграции в современное общество, привлечение к занятиям спортом путем участия в областных спортивных мероприятиях, проводимых на территории Иркутской области;
* 3. Доля инвалидов, охваченных спортивными мероприятиями Иркутской области (не ниже 45 % от потребности).

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются:

1) степень достижения запланированных результатов реализации Программы;

2) процент отклонения достигнутых значений показателей результативности от плановых значений;

3) динамика расходов на реализацию Программы;

4) динамика показателей эффективности и результативности реализации Программы.

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

 ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН

 **Казённое учреждение администрация**

 **Владимирского муниципального образования**

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**от 16 .12. 2014 г. № 43 с. Владимир**

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В ВЛАДИМИРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА 2014 - 2016 ГОДЫ

 В целях реализации государственной политики Российской Федерации в области профилактики терроризма и экстремизма на территории Владимирского муниципального образования, исполнения Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму", Федерального закона от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", Указа Президента РФ от 15.02.2006 N 116 "О мерах по противодействию терроризму", Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом РФ от 05.10.2009, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Владимирского муниципального образования,

 ПОСТАНОВЛЯЮ :

 Отменить долгосрочную целевую [программу](#Par37) "Профилактика терроризма и экстремизма в Владимирского муниципальном образовании на 2014 - 2016 годы" от 05.05.2014г. №37

2. Утвердить муниципальную [программу](#Par37) "Профилактика терроризма и экстремизма Владимирского муниципальном образовании на 2014 - 2016 годы" (Приложение N 1 к настоящему постановлению) в новой редакции.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном листке "Владимирский вестник", и размещению на официальном сайте Владимирского муниципального образования в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Владимирского

муниципального образования Е.А. Макарова

 Приложение N 1

 Утверждена

 Постановлением главы

 Администрации Владимирского МО

 № 43 от 16 декабря 2014 года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В ВЛАДИМИРСКОМ

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование субъектабюджетного планирования | Администрация Владимирского муниципальногообразования  |
| Наименование программы  | Муниципальная программа "Профилактикатерроризма и экстремизма в Владимирском муниципальном образовании на 2014 - 2016 годы"  |
| Цель  | Реализация государственной политики Российской Федерации в области профилактики терроризма и экстремизма на территории Черемшанского муниципального образования путем совершенствования системы профилактических мер антитеррористической и  противоэкстремистской направленности, формирования  уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным ценностям народов, проживающих  на территории Владимирского муниципального образования  |
| Задачи  | 1. Активизация мер по профилактике и предотвращению конфликтов на социально-политической, религиозной, этнической почве.  2. Обеспечение социально-политического стабильности в Заларинском районе и формирование на основе  всестороннего и гармоничного этнокультурного  развития ценностей общероссийского гражданства  у народов проживающих на территории  Владимирского муниципального образования.  3. Повышение эффективности межведомственного  взаимодействия и координации деятельности органов  местного самоуправления, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по вопросам профилактики терроризма и экстремизма.  4. Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам профилактики терроризма и экстремизма в Владимирском муниципальном образовании.  5. Усиление информационно-пропагандистской  деятельности, направленной против терроризма и экстремизма, с участием органов местного самоуправления, правоохранительных органов, общественных объединений, негосударственных структур, средств массовой информации, ученых, представителей религиозных конфессий на территории Владимирского муниципального образования.1. Развитие инженерно-технического обеспечения

 профилактики терроризма и экстремизма на территории Владимирского муниципального образования.1. Проведение воспитательной работы с населением,

 направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, формирование нетерпимости к подобным проявлениям,  повышение бдительности, уровня правовой осведомленности и правовой культуры граждан  |
| Сроки реализации программы | Реализация программы будет осуществлена в течении  2014-2016 годов |
| Цели и и задачи программы | Усиление антитеррористической защищенности на территории Владимирского муниципального образования  |
|  | Борьба с терроризмом и экстремизмом требует комплексного  подхода, использования мер экономического,  политического, социального и специального характера. Выполнение мероприятий Программы позволит решить наиболее острые проблемы, стоящие перед органами местного самоуправления, правоохранительными органами,  в части повышения уровня антитеррористической  устойчивости Заларинского района, укрепления общественной безопасности на территории Владимирского муниципального образования. В реализации программы задействованы,  кроме органов местного самоуправления, учреждения культуры, средства массовой информации, и иные  объединения.  |
| Объём финансирования  | Общий объем финансирования – 15,0 тыс.рубИсточник финансирования - средства бюджета Владимирского муниципального образования: 2014 год- 5,0 тыс.руб.2015 год – 5,0 тыс. руб. 2016 год – 5,0 тыс. руб. Объемы средств, направляемых на реализацию Программы с учетом возможностей бюджета, будут уточняться при разработке либо корректировке проекта бюджета Владимирского  муниципального образования на соответствующий год  |
| Ожидаемые конечные результаты и показатели эффективности реализации программы  | - максимальное предотвращение террористическихактов на территории Владимирского муниципальногообразования; - повышение эффективности государственной системыпрофилактики терроризма и экстремизма,привлечение в деятельность по предупреждениютерроризма и экстремизма организаций всех формсобственности, а также общественных объединений инаселения на территории Владимирского муниципальногообразования; - обеспечение нормативного правовогорегулирования в сфере профилактики терроризма иэкстремизма на территории Владимирского муниципального образования; - улучшение информационного обеспечениядеятельности органов местного самоуправления иобщественных объединений по вопросам повышенияуровня общественной безопасности на территорииВладимирского муниципального образования; - улучшение антитеррористической укрепленностизданий и объектов образования, спорта,здравоохранения и культуры; - повышение уровня доверия населения кправоохранительным органам; - инженерно-техническое обеспечение профилактикитерроризма и экстремизма  |

**2.Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения**

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в Владимирском муниципальном образовании на 2014 - 2016 годы" (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму", Федеральным законом от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", Указом Президента РФ от 15.02.2006 N 116 "О мерах по противодействию терроризму".

 Принятие и реализация Программы актуальны в связи с тем, что проявления терроризма и экстремизма в Российской Федерации принимают новые формы.

На состояние общественной безопасности в Заларинском районе определенное влияние оказывают достаточно многонациональный состав его населения, значительный уровень миграции граждан из стран СНГ и субъектов Российской Федерации, где имеют место террористические и экстремистские проявления.

Предпринимаемые сегодня меры по борьбе с терроризмом и экстремизмом на территории Владимирского муниципального образования требуют консолидации усилий органов местного самоуправления, правоохранительных органов, общественных объединений и населения. Успешное решение вопросов профилактики терроризма и экстремизма возможно только с использованием комплексного подхода, соответствующих финансовых и материально-технических средств

1. **Цели и задачи программы** :

Основной целью Программы является реализация государственной политики Российской Федерации в области профилактики терроризма и экстремизма на территории Заларинского района путем:

- совершенствования системы профилактических мер антитеррористической и противоэкстремистской направленности;

- формирования уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным ценностям населения Заларинского района.

Основными задачами Программы являются:

- активизация мер по профилактике и предотвращению конфликтов на социально-политической, религиозной, этнической почве;

- обеспечение социально-политической стабильности в поселениях и формирование на основе всестороннего и гармоничного этнокультурного развития ценностей общероссийского гражданства у народов, проживающих на территории Владимирского муниципального образования;

- повышение эффективности межведомственного взаимодействия и координации деятельности органов местного самоуправления и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по вопросам профилактики терроризма и экстремизма;

- совершенствование нормативной правовой базы муниципального района по вопросам профилактики терроризма и экстремизма;

- усиление информационно-пропагандистской деятельности, направленной против терроризма и экстремизма, с участием органов местного самоуправления и правоохранительных органов, общественных объединений, негосударственных структур, средств массовой информации, ученых, представителей различных религиозных конфессий;

- развитие инженерно-технического обеспечения профилактики терроризма и экстремизма на территории Владимирского муниципального образования;

- проведение воспитательной работы с населением, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, формирование нетерпимости к подобным проявлениям, повышение бдительности, уровня правовой осведомленности и правовой культуры граждан.

Программу предполагается осуществлять в следующих направлениях:

- повышение эффективности режимных мер;

- интеграция сил в борьбе с терроризмом и экстремизмом, профилактика преступности;

- координация действий правоохранительных органов и спецслужб в антитеррористической борьбе с определением координационного центра;

- создание единой информационной системы для использования участниками борьбы с терроризмом и экстремизмом;

- объединение в борьбе с терроризмом и экстремизмом усилий средств массовой информации, общественно-политических сил.

Цели и задачи Программы будут решаться следующими путями:

- комплексный характер борьбы с терроризмом на основе объединения усилий органов местного самоуправления, общественных и политических организаций, средств массовой информации и населения Владимирского муниципального образования;

- своевременность и адекватность применения контрмер по отражению террористических угроз;

- формирование и распространение идеологии, основанной на толерантности в сфере межнациональных отношений;

- реакция органов местного самоуправления на проявления терроризма и экстремизма;

- привлечение общественности к борьбе с распространением терроризма и экстремизма на территории Владимирского муниципального образования

**4. Перечень мероприятий программы**

1. Информационно-пропагандистское направление профилактики терроризма и экстремизма

2. Нормативно-правовое и организационное обеспечение профилактики терроризма и экстремизма

3. Учебно-методическое обеспечение профилактики терроризма и экстремизма.

**5.Механизм реализации программы**

Реализация Программы осуществляется Исполнителем Программы. Исполнителем Программы является администрация Владимирского муниципального образования,

. Контроль за ходом исполнения Программы осуществляется администрацией Владимирского муниципального образования.

Исполнитель Программы формирует и представляет ежемесячные и годовые бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий Программы в соответствующий финансовый период главному распорядителю бюджетных средств. На основании утвержденных и уточненных заявок исполнитель реализует Программу.

Исполнитель Программы в установленном законом порядке разрабатывает правовые акты, направленные на реализацию отдельных мероприятий Программы.

Исполнитель Программы участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы.

Главный распорядитель бюджетных средств Программы несет ответственность за разработку и реализацию Программы, осуществляет координацию деятельности исполнителей Программы по реализации программных мероприятий, а также по целевому и эффективному расходованию бюджетных средств

**6. Оценка социально-экономической эффективности**

Социально-экономическая эффективность реализации Программы будет оцениваться на основании снижения уровня реальности угрозы террористических актов.

Реализация Программы позволит обеспечить:

- максимальное предотвращение террористических актов на территории Владимирского муниципального образования;

- повышение эффективности государственной системы профилактики терроризма и экстремизма, привлечение в деятельность по предупреждению терроризма и экстремизма организаций всех форм собственности, а также общественных объединений и населения;

- обеспечение нормативного правового регулирования в сфере профилактики терроризма и экстремизма;

- улучшение информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления и общественных объединений по вопросам повышения уровня общественной безопасности на территории Владимирского муниципального образования;

- улучшение антитеррористической укрепленности зданий и объектов образования, спорта, здравоохранения и культуры на территории Владимирского муниципального образования;

- повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам.

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

 ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН

 Казённое учреждение Администрация

 Владимирского муниципального образования

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2014 г. № 47 с. Владимир

«Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры на территории Владимирского муниципального образования на 2015-2017 годы »»

          В соответствии с Постановлением главы Администрации Владимирского муниципального образования от 31.12.2009 № 56 «О Порядке разработки долгосрочных, целевых программ, их формирования и реализации в Владимирском муниципальном образовании »,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Сохранение и развитие культуры на территории Владимирского муниципального образования на 2015-2017 годы» согласно приложению.

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры на территории Владимирского муниципального образования на 2015-2017 годы» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  администрации Е.А. Макарова

Приложение

к постановлению главы Администрации Владимирского МО № 47от 25.12.2014 г.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ВЛАДИМИРСКОГО МУНИЦ ИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2015-2017 ГОДЫ»**

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование Программы  | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ  КУЛЬТУРЫ ВЛАДИМИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2015-2017 ГОДЫ»  |
| Основание для разработки | - Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;- Постановление Администрации Владимирского МО от 30.12.2009 № 56 «О Порядке  разработки долгосрочных, целевых программ, их формирования и реализации в Владимирском МО »; |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Владимирского муниципального образования  |
| Разработчик программы | Администрация Владимирского муниципального образования |
| Основная цель Программы  | создание условий для доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала поселения. |
| Основные задачи Программы  | 1. Обеспечение условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей поселения услугами учреждений культуры;2. Обеспечение библиотечного обслуживания населения; 3.Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения4.Мероприятия по содержанию и ремонту памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны;  |
| Сроки реализации Программы  | 2015-2017 годы  |
| Структура Программы  | Паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы «Сохранение и развития культуры на территории Владимирского муниципального образования на 2015-2017 годы»Раздел I. Содержание проблемы и обоснование  необходимости ее  решения программными методами Раздел II Основные цели и задачи, сроки и этапы реализацииРаздел III. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы.Раздел IV. Механизм реализации и контроль ПрограммыРаздел V. Оценка эффективности реализации мероприятий Программы.Программа содержит следующие подпрограммы:  - Подпрограмма «Выполнение функций муниципальными домами культуры, центрами культуры и досуга, клубами»;  - Подпрограмма «Выполнение функций муниципальными библиотеками»;  - Подпрограмма «Реализация мероприятий в сфере культуры»;Основные направления и мероприятия программы:- Мероприятия по обеспечению библиотечного обслуживания населения; - мероприятия по обеспечению условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечению жителей поселения услугами учреждений культуры;-мероприятия по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;-мероприятия по содержанию и ремонту памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны; |
| Исполнители Программы  | Администрация Владимирского муниципального образованияВладимирский КИЦ « Фаворит » |
| Объемы и источники финансирования Программы  | Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета поселения. Объемы финансирования на реализацию программы  осуществляются за счет средств бюджета поселения и составляют:- 490,0 тыс.рублей По годам:В 2015 году-  250.,0 тыс.рублей;В 2016 году-  98,0 тыс.рублей;В 2017 году-  142,0 тыс.рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы, целевые индикаторы и показатели  | - увеличение количества читателей в библиотеках - увеличение количества посещений в библиотеках - увеличение количества книговыдач в библиотеках - увеличение количества клубных формирований в учреждениях культуры Владимирского муниципального образования - увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры поселения;-сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;-улучшение состояния памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны;-повышение уровня культуры поведения жителей населенных пунктов, привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своей малой родине |
| Система организации контроля за исполнением Программы  | Отчет о реализации Программы предоставляется в  Администрацию Владимирского муниципального образования ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по установленной форме. Ежегодный отчет о реализации Программы  до 20.02. года следующего за отчетным; Итоговый отчет о реализации Программы представляется в Администрацию Владимирского муниципального образования до 1 июня 2017 года  |

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

На территории Владимирского муниципального образования проживает 1150 человек . При наличии рабочих мест миграция населения отмечает положительную динамику., т.е. численность населения увеличивается . Для того , что бы работать , нужно и отдыхать . Здание КИЦ -это приспособленное здание , где проходят различные мероприятия культурного и информационного значения . Само по себе приспособленное строение маленькое , и поэтому не вся кружковая работа ведётся в поселении. Много талантливой молодёжи , которые хотели , бы заниматься и танцами и музыкой и рукоделием , но ввиду не позволяет площадь здания , вынуждены отказываться от тех или иных мероприятий. Государственная политика в области культуры направлена на обеспечение свободного доступа граждан к культурным ценностям, информации, услугам учреждений культуры с учетом интересов всех социальных групп населения, а также на обеспечение участия каждого в культурной жизни страны.

С целью реализации Законов Российской Федерации: № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", № 78-ФЗ "О библиотечном деле",  №73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» Программой запланированы мероприятия по обеспечению жителей поселения услугами учреждений культуры, организации библиотечно-информационного обслуживания, созданию условий для организации массового отдыха и досуга жителей поселения, сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения.

Настоящая Программа направлена на создание правовой, организационной и финансово-экономической основы для развития культуры в Владимирском муниципальном образовании

Реализация Программы «Сохранение и развитие культуры территории Владимирского муниципального образования на 2015-2017 годы" поможет достичь более результативных показателей в области культуры, что позволит расширить спектр и качество, предоставляемых современных культурно - досуговых услуг населению поселения, сохранить учреждения культуры и объекты культурного наследия.

Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации

Цель программы

Основной целью Программы является создание условий для доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала и наследия поселения.

                                                            Задачи Программы

Обеспечение условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей поселения  услугами учреждений культуры.

Обеспечение библиотечного обслуживания населения.

Социально-экономическое развитие невозможно без развития культуры. Развитие культуры в поселении - один из основных факторов социальной стабильности, условие для активизации хозяйственно-экономического развития.

Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения; ремонт и содержание памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.   Сроки и этапы реализации Программы

Реализацию Программы предполагается осуществить в три этапа:

I этап – 2015 год; III этап – 2017 год

II этап – 2016 год;

**ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Задачи Программы, показатели  | Ед. изм. | Плановый период |
|   |   | 2015 г | 2016 г | 2017 г |
| Задача 1. Создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечения жителей Владимирского муниципального образования |
| Количество культурно-досуговых мероприятий | шт.  | 300 | 300 | 300 |
| Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий | чел.  | 1200 | 1200 | 1200 |
| Задача 2. Организация библиотечного обслуживания населения |
| Количество выданных документов  | ед. | 300 | 300 | 300 |

Раздел III. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

В настоящее время на балансе Владимирского муниципального образования находятся : - одна библиотека, которые требуют постоянного пополнения и комплектования библиотечных фондов, подписки на периодическую литературу. - один памятник воинам, погибшим в гражданскую войну и в годы Великой Отечественной войны, которые требуют постоянного ухода и ремонта - один памятник шахтёрам , так как основанием с. Владимир являлась угольная шахта. Для поддержания памятников в нормальном состоянии необходимо организовать подвоз песка, устанавливать, красить ограждения, цементировать постаменты.

 Сводные данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для реализации Программы, по задачам приведены в таблице

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел  | Исполнитель | Источник финансирования  | Объемы финансирования по годам тыс. руб.  |
| 2015г | 2016г | 2017г |
| Муниципальная долгосрочная целевая программа «Сохранение и раз- витие культуры Владимирского МО  на 2015-2017 годы» | Администрация Владимирского муниципального образования Владимирский КИЦ « Фаворит» | Бюджет поселения | 250,0  | 98,0  | 142,0  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Финансирование мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы осуществляется за счет средств бюджета поселения. Утвержденная муниципальная долгосрочная целевая программа реализуется за счет бюджета Владимирского муниципального образования в объемах, установленных решением Думы Владимирского муниципального образования «о бюджете Владимирского муниципального образования на соответствующий финансовый год».

В случае внесения изменений в решение Владимирского муниципального образования «о бюджете Владимирского муниципального образования на соответствующий финансовый год» в части бюджетных ассигнований на реализацию  муниципальной долгосрочной целевой программы вносятся соответствующие изменения в постановления  Владимирского муниципального образования о муниципальных долгосрочных целевых программах.

Раздел IV. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ  И КОНТРОЛЬ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации Программы предусматривает:

- совершенствование системы управления муниципальным бюджетным учреждением культуры Владимирского муниципального образования Владимирский КИЦ (организация управления и контроль за реализацией мероприятий Программы);

- совершенствование нормативной базы развития культуры в поселении;

- рациональное распределение и использование бюджетных средств;

- совершенствование годового плана культурно-досуговых и массовых мероприятий;

-подготовку постановлений Распоряжений, положений, смет, программ, в части проводимых культурно-массовых мероприятий, смотров, фестивалей, конкурсов, культурных акций, участия самодеятельных коллективов в культурных акциях в поселении и за его пределами; -ежегодное прогнозирование расходов на комплектование книжных фондов библиотеки;

        Координация мероприятий по реализации Программы будет осуществляться через нормативные правовые акты - постановления, распоряжения Администрации Владимирского муниципального образования , муниципальные контракты на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для реализации Программы.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры  на территории Владимирского муниципального образования   на 2015-2017 годы» Владимирский КИЦ представляют в  Администрацию Владимирского муниципального образования  ежеквартально, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию (отчет о реализации целевой Программы) о ходе выполнения Программы. Итоговый отчет о реализации Программы предоставляется для рассмотрения в  Администрацию Владимирского муниципального образования до 1 июня 2018 года.

Реализация мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы осуществляется на основе контрактов, заключенных в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставку товаров, выполнении работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд.

Контроль за исполнением мероприятий Программы муниципальным учреждением культуры осуществляет Администрация Владимирского муниципального образования .

Раздел V. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

В ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы  «Сохранение и развитие культуры на территории Владимирского муниципального образования на 2015-2017годы" произойдет положительный сдвиг в развитии материально-технической базы отрасли, расширятся формы и виды культурно-досуговых услуг населению, а также увеличатся посещаемость учреждений, способствующие дальнейшему развитию отрасли, а именно планируется достижение следующих конечных результатов Программы:

|  |
| --- |
| ·        Количество выданных документов ·        Количество пользователей·        Количество справок·        Количество посещений массовых мероприятий·        Сохранение культурного наследия и творческого потенциала·        повысит качество услуг в сфере культуры. ·        Количество культурно-досуговых мероприятий·        Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий·        Количество клубных формирований·        Количество участников в клубных формированиях  |

 Муниципальный заказчик (заказчик-координатор) ежегодно в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным, представляет Главе поселения и в сектор экономики и финансов Администрации поселения отчет о реализации долгосрочной целевой программы, который должен содержать:

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

перечень завершенных в течение года мероприятий;

перечень незавершенных в течение года мероприятий;

анализ реализации программных мероприятий, причины несвоевременного завершения программных мероприятий;

предложения по привлечению дополнительных источников финансирования, увеличению эффективности при достижении программных целей или прекращению дальнейшей реализации долгосрочной программы