**13.10. 2021 г. № 33**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН**

**КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**О Порядке принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность ВЛАДИМИРСКОГО муниципального образования**

**В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 79 БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РУКОВОДСТВУЯСЬ УСТАВОМ ВЛАДИМИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

**1.Утвердить** [**Порядок**](file:///F:\порядок%20%20бюджетных%20%20инвестиций\Постановления%20инвестиции%20Бажир.docx#P50) **принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Владимирского муниципального образования и на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Владимирского муниципального образования (Приложение N 1). 2.Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Информационный бюллетень» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».**

**3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.**

**Глава администрации Е.А. Макарова**

Приложение N 1

к постановлению

администрации муниципального образования

**ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ВЛАДИМИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ВЛАДИМИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»**

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.Настоящий Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Владимирского муниципального образования и на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Владимирского муниципального образования (далее - Порядок).

1.1.Настоящий Порядок устанавливает последовательность действий при:

- принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Владимирского муниципального образования (далее - бюджет поселения) в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования (далее соответственно - решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, объекты капитального строительства, объекты недвижимого имущества);

-при заключении и исполнении муниципальных контрактов структурными подразделениями администрации Владимирского муниципального образования (далее - структурные подразделения);

-при передаче структурными подразделениями, осуществляющими функции и полномочия учредителя (в отношении учреждений) или осуществляющими права собственника имущества (в отношении предприятий), муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям (далее - учреждения), муниципальным унитарным предприятиям (далее - предприятия) полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени Владимирского муниципального образования муниципальных контрактов от лица структурных подразделений, а также порядок заключения соглашений о передаче указанных полномочий.

1.2.Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:

1)бюджетные инвестиции - бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение стоимости муниципального имущества за счет средств бюджета поселения;

2)подготовка бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и (или) объекты недвижимого имущества - определение объектов капитального строительства, в строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых необходимо осуществлять бюджетные инвестиции, и (или) объектов недвижимого имущества, на приобретение которых необходимо осуществлять бюджетные инвестиции, и объема необходимых для этого бюджетных ассигнований, включая (при необходимости) приобретение земельных участков под строительство, а также зданий, сооружений или другого недвижимого имущества, находящегося на данном участке, подготовку документации по планировке территории, подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации, и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой документации, проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, проведение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов в отношении объектов капитального строительства, а также определение главного распорядителя бюджетных средств, муниципального заказчика, застройщика в отношении объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества;

3) реализация бюджетных инвестиций в объект капитального строительства и (или) объект недвижимого имущества - осуществление бюджетных инвестиций в строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства и (или) на приобретение объекта недвижимого имущества, включая (при необходимости) приобретение земельного участка под строительство, а также зданий, сооружений или другого недвижимого имущества, находящегося на данном участке, подготовку документации по планировке территории, подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации, проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой документации, проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, проведение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов в отношении объектов капитального строительства;

4)муниципальный заказчик – орган местного самоуправления, уполномоченный принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и осуществляющий закупки.

1.3.Инициатором подготовки проекта решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций выступает главный распорядитель бюджетных средств совместно с комитетом по строительству дорожному и жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования ответственный за реализацию мероприятия муниципальной программы, в рамках которой планируется осуществлять бюджетные инвестиции (далее - главный распорядитель), либо в случае, если объект капитального строительства или объект недвижимого имущества не планируется к включению в муниципальную программу и/или план мероприятий по реализации муниципальной программы - главный распорядитель бюджетных средств, наделенный в установленном порядке полномочиями в соответствующей сфере ведения.

1.4.Не допускается предоставление бюджетных инвестиций, если в отношении объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества принято решение о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность.

Принятие решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в отношении объектов капитального строительства или объектов недвижимого имущества, по которым было принято решение о предоставлении субсидии на капитальные вложения в отношении объектов капитального строительства муниципальной собственности или объектов недвижимого имущества муниципальной собственности, осуществляется после признания последнего утратившим силу либо путем внесения в него изменений, связанных с изменением формы предоставления бюджетных ассигнований (с субсидии на бюджетные инвестиции).

1.5.Отбор объектов капитального строительства в строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых необходимо осуществлять бюджетные инвестиции, а также объектов недвижимого имущества, на приобретение которых необходимо осуществлять бюджетные инвестиции, производится с учетом:

-основных направлений развития, обозначенных в [Программе](consultantplus://offline/ref=F0CA5ADAFD2DB98FCE7945903EA5990DF12E4B97927114392875474520AA2042E4B346707DD7E6B0EF71BE94Z2T7C) комплексного социально-экономического развития Владимирского муниципального образования -поручений и указаний Президента Российской Федерации, поручений Правительства Российской Федерации, поручений Губернатора Иркутской области, поручений мэра муниципального образования «Заларинский район»;

-оценки эффективности использования средств бюджета Владимирского муниципального образования направляемых на капитальные вложения.

1.6.Объекты капитального строительства, созданные в результате осуществления бюджетных инвестиций, или объекты недвижимого имущества, приобретенные в муниципальную собственность в результате осуществления бюджетных инвестиций, закрепляются в установленном порядке на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями, предприятиями с последующим увеличением стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления у муниципальных учреждений и предприятий, или увеличением уставного фонда предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, либо включаются в состав муниципальной казны.

1.7.Осуществление бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Владимирского муниципального образования в объекты капитального строительства или объекты недвижимого имущества, которые не относятся (не могут быть отнесены) к муниципальной собственности, не допускается.

1.8.Бюджетные инвестиции могут осуществляться на условиях софинансирования капитальных вложений за счет средств федерального и областного бюджетов.

1.9.Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Владимирского муниципального образования установленный [разделом 2](file:///F:\порядок%20%20бюджетных%20%20инвестиций\Постановления%20инвестиции%20Бажир.docx#P87) настоящего Порядка, не распространяется на предоставление бюджетных инвестиций в целях проведения аварийно-восстановительных работ, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

2. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

2.1.Проектом решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций могут предусматриваться несколько объектов капитального строительства или объектов недвижимого имущества, строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) или приобретение которых предусмотрено в рамках одного мероприятия муниципальной программы.

2.2.Проект решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций подготавливается в форме проекта постановления администрации Владимирского муниципального образования который должен содержать следующую информацию в отношении каждого объекта капитального строительства либо объекта недвижимого имущества:

1)наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (проекта бюджетных инвестиций - в случае отсутствия утвержденной проектной документации на дату подготовки проекта решения) либо наименование объекта недвижимого имущества согласно проекту бюджетных инвестиций;

2)настоящее либо планируемое местонахождение объектов;

3)направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение, приобретение);

4)наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика;

5)наименование застройщика (заказчика);

6)параметры, непосредственно характеризующие объекты капитального строительства (объекты недвижимого имущества);

7)срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества);

8)параметры стоимости и финансового обеспечения объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества):

-сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества (обоснование обеспечивается главным распорядителем) согласно проекту бюджетных инвестиций с выделением объема бюджетных инвестиций на подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;

-распределение сметной стоимости объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемой стоимости объекта капитального строительства или стоимости приобретения объекта недвижимого имущества по годам реализации проекта бюджетных инвестиций с выделением объема бюджетных инвестиций на подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;

-общий объем бюджетных инвестиций, предоставляемых на реализацию проекта по источникам финансового обеспечения и распределение общего объема предоставляемых бюджетных инвестиций по годам реализации проекта с выделением объема бюджетных инвестиций по источникам финансового обеспечения;

9)наличие выделенного для целей строительства земельного участка, наличие/отсутствие инженерных коммуникаций, примерная стоимость оснащения земельного участка инженерными коммуникациями в случае их отсутствия (либо в случае отсутствия возможности осуществить расчет - указать причины).

2.3.В случае необходимости корректировки проектной документации в проекте решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций указывается объем средств бюджета Владимирского муниципального образования необходимых соответственно на корректировку этой документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для корректировки такой документации.

Главный распорядитель одновременно с проектом решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций представляет:

1)расчет предполагаемого объема эксплуатационных расходов, необходимых для содержания объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества после ввода его в эксплуатацию (приобретения), и источники их финансового обеспечения с представлением материалов, обосновывающих указанные расчеты (либо в случае отсутствия возможности осуществить расчет - указать причины);

2)[проект](file:///F:\порядок%20%20бюджетных%20%20инвестиций\Постановления%20инвестиции%20Бажир.docx#P177) бюджетных инвестиций согласно Приложению N 1 к настоящему Порядку. Проект бюджетных инвестиций подписывается руководителем главного распорядителя.

2.4.Проект постановления о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, направляется главе администрации Владимирского муниципального образования для утверждения.

2.5.Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, планируемых к осуществлению в очередном финансовом году и плановом периоде, подлежит утверждению главой администрации муниципального образования до 1 августа текущего года.

2.6.Утвержденное решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций является основанием для внесения изменений в муниципальные программы и/или планы мероприятий по реализации муниципальных программ и в решение Думы муниципального образования о бюджете Владимирского муниципального образования

2.7.Внесение изменений в решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, осуществляется в порядке, установленном администрацией Владимирского муниципального образования

3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

3.1.Расходы, связанные с бюджетными инвестициями, осуществляются на основании муниципальных контрактов, заключенных в целях строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов капитального строительства и (или) приобретения объектов недвижимого имущества:

1)муниципальными заказчиками, являющимися главными распорядителями и/или получателями средств бюджета Владимирского муниципального образования «2)учреждениями, которым структурные подразделения, осуществляющие функции и полномочия учредителя, или предприятиями, в отношении которых структурные подразделения осуществляют права собственника имущества, передали в соответствии с настоящим Порядком свои полномочия муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени муниципального образования Владимирского муниципального образования от лица указанных структурных подразделений администрации муниципальных контрактов.

3.2.Муниципальные контракты заключаются и оплачиваются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы Владимирского муниципального образования о бюджете на указанные цели, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных муниципальному заказчику как получателю бюджетных средств, либо в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, в пределах средств, предусмотренных решениями о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, на срок, превышающий срок действия утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств.

3.3.В целях осуществления бюджетных инвестиций в соответствии с [подпунктом 2 пункта 3.1 раздела 3](file:///F:\порядок%20%20бюджетных%20%20инвестиций\Постановления%20инвестиции%20Бажир.docx#P133) настоящего Порядка структурными подразделениями заключаются с учреждениями (предприятиями) [соглашения](file:///F:\порядок%20%20бюджетных%20%20инвестиций\Постановления%20инвестиции%20Бажир.docx#P279) о передаче полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени муниципального образования Владимирского муниципального образования муниципальных контрактов от лица указанных структурных подразделений по примерной форме согласно Приложению №2 к настоящему Порядку (далее - соглашение о передаче полномочий).

3.4.Условиями передачи полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени муниципального образования Владимирского муниципального образования муниципальных контрактов от лица структурных подразделений при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и (или) приобретения объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета Владимирского муниципального образования (далее - условия передачи полномочий) являются:

1)соответствие целей и видов деятельности, предусмотренных уставом учреждения (предприятия), целям и видам деятельности по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства или приобретения объектов недвижимого имущества;

2)наличие справки территориального органа Федеральной налоговой службы об отсутствии задолженности учреждения (предприятия) по обязательным платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды по состоянию на дату, предшествующую заключению соглашения о передаче полномочий.

3.5.Соглашение о передаче полномочий может быть заключено в отношении нескольких объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества и должно содержать, в том числе:

1) цель осуществления бюджетных инвестиций и их объем с распределением по годам в отношении каждого объекта капитального строительства с указанием его наименования, мощности, сроков строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) или приобретения объекта недвижимого имущества, рассчитанных в ценах соответствующих лет стоимости объекта капитального строительства (сметной или предполагаемой (предельной) либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества), соответствующих решению о предоставлении бюджетных инвестиций, а также с указанием рассчитанного в ценах соответствующих лет общего объема капитальных вложений, в том числе объема бюджетных ассигнований, предусмотренного структурному подразделению администрации как главному распорядителю, соответствующего решению о предоставлении бюджетных инвестиций. Объем бюджетных инвестиций должен соответствовать объему бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций, предусмотренному муниципальной программой и/или планом мероприятий по реализации муниципальных программ;

2)положения, устанавливающие права и обязанности учреждения (предприятия) по заключению и исполнению от имени Владимирского муниципального образования муниципальных контрактов;

3)ответственность учреждения (предприятия) за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных им полномочий;

4)положения, устанавливающие право структурного подразделения на проведение проверок соблюдения учреждением (предприятием) условий, установленных заключенным соглашением о передаче полномочий;

5)положения, устанавливающие обязанность учреждения (предприятия) по ведению бюджетного учета, составлению и представлению бюджетной отчетности главному распорядителю.

3.6.Соглашение о передаче полномочий заключается в случае, если данное условие предусмотрено решением о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, либо на основании отдельного постановления администрации муниципального образования о передаче полномочий, согласованного в соответствии с [пунктами 2.4](file:///F:\порядок%20%20бюджетных%20%20инвестиций\Постановления%20инвестиции%20Бажир.docx#P106), [2.9 раздела 2](file:///F:\порядок%20%20бюджетных%20%20инвестиций\Постановления%20инвестиции%20Бажир.docx#P122) настоящего Порядка.

3.7.Операции с бюджетными инвестициями осуществляются в порядке, установленном Владимирского муниципальным образованием для исполнения бюджета, и отражаются на лицевых счетах, открываемых в установленном им порядке:

а)получателя бюджетных средств - в случае заключения муниципальных контрактов муниципальным заказчиком;

б)для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств в случае заключения от имени Владимирского муниципального образования муниципальных контрактов учреждениями, предприятиями от лица структурных подразделений.

3.8.Контроль целевого, эффективного использования бюджетных инвестиций осуществляется муниципальным заказчиком и органом муниципального финансового контроля в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение N 1

к Порядку

принятия решений о подготовке

и реализации, а также осуществления

бюджетных инвестиций в объекты капитального

строительства муниципальной собственности и

приобретение объектов недвижимого имущества

в муниципальную собственность Владимирского муниципального образования

ПРОЕКТ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

1.Описание проекта:

-характеристика проблемного вопроса, решаемого с помощью осуществления бюджетных инвестиций;

-суть проекта бюджетных инвестиций (далее - проект), его актуальность и практическая значимость для муниципального образования

2.Наименование объекта капитальных вложений: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3.Настоящее либо планируемое местонахождение объекта капитальных вложений: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4.Цель проекта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

5.Срок реализации проекта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

6.Форма реализации проекта (строительство, реконструкция, техническое перевооружение, проектные работы, приобретение объекта недвижимого имущества): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

7.Наименование муниципальной программы и/или плана мероприятий по реализации муниципальной программы, в которую включен объект капитальных вложений) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

8.Сведения о предполагаемом застройщике, заказчике, покупателе (получатель бюджетных средств): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

9.Стоимость проекта и технологическая структура капитальных вложений:

|  |  |
| --- | --- |
| Структура капитальных вложений | Значения показателя по проекту в текущих ценах/в ценах соответствующих лет (тыс. руб.) |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства, включая |  |
| НДС, по заключению государственной экспертизы или предполагаемая стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества (нужное подчеркнуть) |  |
| в том числе: |  |
| - подготовка проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации, проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации и получения положительного заключения экспертизы проектной документации (нужное подчеркнуть) |  |
| - строительно-монтажные работы |  |
| - приобретение машин и оборудования |  |
| - прочие затраты |  |

10.Наличие проектной документации по проекту (ссылка на подтверждающий документ): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

11.Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (ссылка на подтверждающий документ): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

12.Планируемое финансовое обеспечение проекта:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации проекта | Стоимость проекта (тыс. руб.) | Источники финансирования проекта (тыс. руб.) | | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | прочие источники |
| Инвестиционный проект, всего |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 20\_\_ год |  |  |  |  |  |
| 20\_\_ год |  |  |  |  |  |
| 20\_\_ год |  |  |  |  | 1 |

13.Количественные показатели результатов реализации инвестиционного проекта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Приложение N 2

к Порядку

принятия решений о подготовке

и реализации, а также осуществления

бюджетных инвестиций в объекты капитального

строительства муниципальной собственности и

приобретение объектов недвижимого имущества

в муниципальную собственность муниципального образования

СОГЛАШЕНИЕО ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИ

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Именуемый в дальнейшем" Учредитель", в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

действующего(ей) на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(муниципальное бюджетное учреждение, муниципальное автономное учреждение, муниципальное унитарное предприятие)

именуемое в дальнейшем "Организация", в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее

соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1.Предметом настоящего соглашения является передача Учредителем в соответствии с [пунктом 4 статьи 79](consultantplus://offline/ref=F0CA5ADAFD2DB98FCE795B9D28C9C301F12D149D9174166E742441127FFA2617A4F340253E90EFB7ZETAC) Бюджетного кодекса Российской Федерации и Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=F0CA5ADAFD2DB98FCE795B9D28C9C301F12C149D9776166E742441127FZFTAC) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе) Организации полномочий муниципального заказчика при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности и включающих в себя:

1)планирование закупок при осуществлении бюджетных инвестиций;

2)определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

3)заключение муниципального контракта на осуществление бюджетных инвестиций;

4)исполнение, изменение, расторжение муниципального контракта;

5)мониторинг, аудит и контроль в сфере закупок.

1.2.Передача полномочий, указанных в [пункте 1.1](file:///F:\порядок%20%20бюджетных%20%20инвестиций\Постановления%20инвестиции%20Бажир.docx#P301) настоящего

Соглашения, производится с целью:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Владимирского муниципального образования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) с указанием полного наименования объекта капитального строительства, или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Владимирского муниципального образования с указанием полного наименования объекта недвижимого имущества)

1.3.Объем выполнения работ, мощность, сроки реализации капитальных вложений, сроки строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) или сроки приобретения объектов недвижимого имущества определяются проектно-сметной документацией (проектной документацией, проектом бюджетных инвестиций и др.), являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

1.4.Объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций, указанных в [пункте 1.2](file:///F:\порядок%20%20бюджетных%20%20инвестиций\Постановления%20инвестиции%20Бажир.docx#P314) настоящего Соглашения, в соответствии с муниципальной программой \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы)либо в соответствии с планом по реализации мероприятий муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указать наименование муниципальной программы)

и решением Думы Владимирского муниципального образования о бюджете от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, в том числе:

- в 20\_ году - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей; в 20\_ году \_\_\_\_\_\_\_\_

рублей.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.Учредитель обязуется:

2.1.1.Рассматривать предложения Организации по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более одного месяца со дня поступления указанных предложений.

2.2.Учредитель вправе:

2.2.1.Проводить проверки соблюдения Организацией условий,

установленных настоящим Соглашением.

2.2.2.Запрашивать у Организации информацию и документы, необходимые для проведения проверок соблюдения условий, установленных настоящим Соглашением.

2.3.Организация обязуется:

2.3.1.Открыть лицевой счет в финансовом органе Владимирского муниципального образования для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств.

2.3.2.При осуществлении бюджетных инвестиций соблюдать положения, установленные законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2.3.3. Вести бюджетный учет, составлять и представлять бюджетную

отчетность Учредителю в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.3.4.Представлять по запросу Учредителя и в установленные им сроки

информацию и документы, необходимые для проведения проверок исполнения условий настоящего Соглашения.

2.3.5.Своевременно информировать Учредителя о возникающих трудностях при исполнении полномочий муниципального заказчика, указанных в [пункте 1.1](file:///F:\порядок%20%20бюджетных%20%20инвестиций\Постановления%20инвестиции%20Бажир.docx#P301) настоящего Соглашения.

2.3.6.По завершению исполнения полномочий муниципального заказчика, указанных в [пункте 1.1](file:///F:\порядок%20%20бюджетных%20%20инвестиций\Постановления%20инвестиции%20Бажир.docx#P301) настоящего Соглашения, передать Учредителю:

-муниципальные контракты и все документы, подтверждающие исполнение

обязательств по муниципальным контрактам;

-прочие документы, связанные с исполнением полномочий муниципального заказчика.

3.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

4.1.Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания

Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Соглашению.

5.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1.Изменения в Соглашение вносятся в письменной форме в виде

дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

5.2.Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению

Сторон или в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

5.3.Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4.Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

**Об утверждении порядка и условий предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета** Владимирского **муниципального образования**

В соответствии со статьями 9, 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Утвердить порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Владимирского муниципального образования согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль, за исполнением настоящего постановления, оставляю за собой

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования.